PRILOG

UZ ODLUKU PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

(KLASA: _________________ URBROJ: _________________ )

UNUTAR MJERE 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020

OPIS PROJEKTA/OPERACIJE

1. NAZIV PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)

Izgradnja dječjeg vrtića u blatu

2. KORISNIK PROJEKTA/OPERACIJE

2.1. NAZIV KORISNIKA

Općina Blato

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

Jedinica lokalne samouprave osnovana temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

2.3. ADRESA KORISNIKA

Trg Franje Tuđmana 4, 20271 Blato

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Ante Šeparović, načelnik

2.5. KONTAKT

MAJA IMRE, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun, gospodarstvo i pripremu projekata za EU fondove

tel. 020-851 041

mob. 099 733 3772

e-mail : maja.imre@blato.hr

3. OPIS PROJEKTA/OPERACIJE

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT/OPERACIJA PRIJAVLJUJE

(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)

3.1.1. PODMJERA

Podmjera 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«

3.1.2. TIP OPERACIJE

Tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA

Dubrovačko-neretvanska županija

3.2.2. GRAD/OPĆINA

Općina Blato

3.2.3. NASELJE/NASELJA

Naselje Blato

3.3. CILJEVI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta/operacije; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

OPĆI CILJ

Poboljšanje kvalitete života stanovnika općine Blato kroz izgradnju male infrastrukture čime će se unaprijediti temeljne usluge za lokalno stanovništvo što će posljedično doprinijeti smanjenju depopulacije ruralnih područja Hrvatske.

Specifični cilj projekta

Izgradnjom dječjeg vrtića u općini Blato unaprijediti će se kvaliteta te će se proširiti postojeći kapaciteti za izvođenje predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine Blato.

Postojeći Dječji vrtić Blato te Dječji vrtić „Marija Petković“na području općine Blato, predstavljaju društvenu infrastrukturu koja je prekapacitirana te nedovoljna da podupre potrebe ruralne sredine. Provedbom projekta će se poboljšati lokalna temeljna usluga za stanovništvo općine Blato čime će se omogućiti kvalitetnije življenje u širem ruralnom području.

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA/OPERACIJE

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Rezultat projekta:

Projektom „Izgradnja dječjeg vrtića u Blatu“ kroz aktivnosti izgradnje, uređenja i opremanja te stvaranja uvjeta za institucijski odgojno-obrazovni rad, a s obzirom na predviđene kapacitete, 120 djece predškolske dobi moći će se uvesti u sustav odgoja i obrazovanja.

Mjerljivi indikatori:

-	1056,68 m² (neto površina) građevine Dječjeg vrtića Blato izgrađeno i opremljeno za potrebe izvođenja programa odgoja i obrazovanja

-	14 novozaposlenih u javnoj ustanovi Dječji vrtić Blato

-	Povećanje broja upisane djece predškolske dobi iz šireg područja općine Blato u program odgoja i obrazovanja za 40% u godini nakon godine završetka provedbe projekta u odnosu na školsku godinu 2016/2017.

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?                 DA / NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Ako je odgovor ''DA'':

- opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta (izravno i/ili neizravno)

IZRAVNO

Projekt izravno doprinosi stvaranju novih radnih mjesta s obzirom da će se nakon realizacije projekta, povećati kapacitet vrtića te sukladno propisanoj zakonskoj regulativi te Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe biti će potrebe za otvaranjem 14 novih radnih mjesta u javnoj ustanovi Dječji vrtić Blato.

NEIZRAVNO

Poboljšanje kvalitete i dostupnosti javne usluge predškolskog odgoja i obrazovanja, na području općine Blato izravno se utječe na zdrav i kvalitetan razvoj od najranije životne dobi te oslobađa radne kapacitete roditelja, pružatelja roditeljske skrbi. Povećanje radnih kapaciteta roditelja utječe pozitivno na mogućnosti zapošljavanja te samozapošljavanja. Ujedno, uključivanjem u programe dječjeg vrtića, djeci se osiguravaju uvjeti za osobni razvoj i učenje te daljnje obrazovanje i osposobljavanje što kasnije predstavlja konkurentsku prednost na tržištu rada. Pozitivne efekte koje projekt stvara neizravno pridonose stvaranju novih radnih mjesta na području općine Blato i zajednice u cjelini.

- opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

| R.br. | Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta) | Planirani broj radnih mjesta | Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odgajatelj za jasličku dob | 6 | 2019. |
| 2. | Odgajatelj za mješovite odgojno obrazovne skupine | 2 | 2019. |
| 3. | Pomoćna kuharica | 1 | 2019. |
| 4. | Viša medicinska sestra | 1 | 2019. |
| 5. | Stručni suradnik (pedagog ili logoped) | 1 | 2019. |
| 6. | Domar | 1 | 2019. |
| 7. | Voditelj računovodstva | 1 | 2019. |
| 8. | Administrativni radnik | 1 | 2019. |

Napomena:

Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 3. iz Priloga I Pravilnika.

Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Planirano trajanje provedbe ulaganja je 24 mjeseca, od čega;

- za pripremu i provedbu postupka nabave planirano je 8 mjeseci

- za izvođenje radova uključujući stavljanje ulaganja u funkciju i ishođenje uporabne dozvole planirano je 16 mjeseci.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta/operacije; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Glavne provedbene aktivnosti:

1. Priprema dokumentacije za nabavu i provedba postupaka nabave za potrebe projekta

2. Podnošenje Zahtjeva za isplatu predujma (1.rata)

3. Nadzor izvođenja radova

4. Izgradnja građevine dječjeg vrtića

Odabrani izvođač radova bit će zadužen za izvedbu radova u skladu s Glavnim/Izvedbenim projektom.

5. Podnošenje 1. Zahtjeva za isplatu (2. rata)

6. Opremanje građevine dječjeg vrtića

Opremanje usklađeno s važećim nacionalnim zakonskim uvjetima i standardima.

7. Energetski pregled i izrada Energetskog certifikata

8. Ishođenje uporabne dozvole i stavljanje projekta/ulaganja u funkciju

Uključuje tehnički pregled.

9. Podnošenje konačnog, 2. Zahtjeva za isplatu (3. rata)

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta)

1. Izrađena projektno-tehnička dokumentacija – Glavni i Izvedbeni projekt

2. Ishođene potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio Glavnog projekta

3. Ishođena građevinska dozvola

4. Poslan upit o potrebi provedbe procjene utjecaja na okoliš i postupka ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu

5. Izrađena dokumentacija za prijavu na Natječaj

6. Podugovorena usluga vođenja projekta koja uključuje provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti, izradu Izvješća o napretku projekta te podnošenje Zahtjeva za predujam te Zahtjeva isplatu

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Procjena troškova projekta'' iz točke 5.2.)

Ukupna vrijednost projekta je 11.176.187,50.

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt/operaciju do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 23. stavak 1 Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici ''Procjena troškova projekta'' iz točke 5.2. U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele'')

AKTIVNOSTI GRAĐENJA NISU ZAPOČELE.

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA/OPERACIJE

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta/operacije te priložiti i izjavu korisnika o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama - Prilog II Odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja)

CILJANE SKUPINE

Djeca predškolske dobi sa područja općine Blato – ukupno oko 120 djece će imati uvjete za pohađanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u mjestu stanovanja ili bližoj okolici

- stavljanjem ulaganja/projekta u funkciju općinski Dječji vrtić Blato će moći upisati do 120 djece, odnosno 40%  djece više u odnosu na postojeći kapacitet vrtića,

Stručno i administrativno-tehničko osoblje Dječjeg vrtića Blato – ukupno 20 zaposlenih (14 novozaposlenih + 6 postojećih zaposlenika)

- poštujući važeće pedagoške standarde, projektom će se osoblju dječjeg vrtića, osigurati optimalni uvjeti za organizaciju i izvođenje programa odgoja i obrazovanja za djecu u dobi od 12 mjeseci do 7 godina.

KRAJNJI KORISNICI

Djeca predškolske dobi, koje prema podacima općine Blato za 2016. godinu na području općine Blato ima oko 247 djece u dobi od 0 - 6 godina (procjena temeljem br. stanovnika za 2011. godinu, izvor: DZS: 2011. god.),

- imat će adekvatne uvjete za razvoj vještina, sposobnosti i umijeća te će imati osiguran pristup temeljnom obrazovnom procesu i socijalizaciji koji je neophodan za nastavak obrazovanja.

Roditelji/pružatelji roditeljske skrbi (korisnici usluga dječjeg vrtića)

- upisom djece u dječji vrtić, koji preuzima dio brige o nadzoru i obrazovanju djece predškolske dobi, roditeljima/pružateljima roditeljske skrbi se povećavaju radni kapaciteti i mogućnost zapošljavanje te konkurentnost na tržištu rada.

Lokalna ruralna zajednica, općina Blato (br. stanovnika 3.593, izvor: DZS 2011. god.)

- dječji vrtić predstavlja temeljnu uslugu neophodnu za lokalnu ruralnu zajednicu, a ujedno doprinosi lokalnoj zajednici na način da ona postaje atraktivno i poželjno mjesto za život.

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti na koji način će ciljevi projekta/operacije i očekivani rezultati projekta/operacije doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta/operacije odnosno koji su pozitivni efekti za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Na području općine Blato predškolsku odgojno-obrazovnu infrastrukturu čine općinski vrtić i vrtić  koji djeluje u sklopu samostana, ali oni ne zadovoljavaju potrebe lokalne zajednice što se tiče kapaciteta, nemaju ni adekvatne uvjete za boravak djece. Temeljem navedenog, identificiran je problem nedostatka prostora te prekapacitiranost odgojnih skupina, koji se projektom rješava.

Pozitivni efekti projekta:

- 120 djece predškolske dobi uvesti će se u sustav odgoja i obrazovanja čime će se zadovoljiti potreba za smještajem djece u dječji vrtić na području općine Blato,

- izgradnjom objekta dječjeg vrtića, otvoreno 14 novih radnih mjesta za stručno i tehničko osoblje vrtića,

- roditeljima, korisnicima usluga vrtića, oslobodit će se radni kapaciteti,

- povećana atraktivnost i razvojni potencijal područja općine Blato.

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM/OPERACIJOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM/OPERACIJOM

(obrazložiti na koji je način projekt/operacija povezana s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Korisnik je jedinica lokalne samouprave, Općina Blato.

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Korisnik je jedinica lokalne samouprave, Općina Blato.

6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA I PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA

6.1. PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta/operacije u skladu s nazivima i iznosima troškova iz Procjene troškova projekta iz točke 6.2.)

Predmetni projekt se planira financirati putem dodijeljenih sredstava iz EPFRR-a programa, vlastitih sredstava općine Blato, kreditom poslovne banke,  kao i sredstvima Fonda za sufinanciranje i provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Početak investicije se očekuje odmah nakon što Odluka o dodjeli sredstava postane pravomoćna. Prva aktivnost u provedbi projekta je postupak provedbe javne nabave krajem 2017.-te godine. Uslijediti će potraživanje predujma koji će osigurati sredstva potrebna za početak gradnje. Tokom provedbe projekta, sredinom 2018.-te godine, će se podnijeti Zahtjev za isplatu I. rate. Podnošenje drugog Zahtjeva za isplatu planirano je krajem 2019.-te godine, a nakon završetka provedbe projekta.

U usvojenom Proračunu Općine Blato za razdoblje 01.01.2017. – 31.12.2017.g. pod stavkom Odgoj i obrazovanje, Program predškolskog odgoja i obrazovanje – Kapitalni projekt K100001 Izgradnja dječjeg vrtića, osigurana su sredstva u iznosu od 3.850.000,00 za realizaciju predmetnog projekta. Prema projekcijama Proračuna Općine Blato, u 2018. godini osigurano je 3.000,000,00 kuna te u 2019. osigurano je 750.000,00 kuna za izgradnju dječjeg vrtića.

Nakon donošenja pravomoćne Odluke o dodjeli sredstava, Općina Blato će rebalansom uskladiti stavke proračuna kako bi odražavale realnu situaciju te visinu investicije.

Trenutna dinamika izvođenja i financiranja projekta vidljiva je u Tablici 3: Dinamika financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta sa planiranim izvorima sredstava potrebnih za provedbu projekta u skladu s nazivima i iznosima troškova iz Procjene troškova projekta iz točke 6.2. u nastavku.

Tablica 2: Dinamika financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta sa planiranim izvorima sredstava potrebnih za provedbu projekta u skladu s nazivima i iznosima troškova iz Procjene troškova projekta iz točke 6.2.

| stavka |  | planirane godine |  |  |  | UKUPNO s uključenim PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016. godina | 2017. godina | 2018. godina | 2019. godina |  |
| UKUPNI TROŠKOVI ZA REALIZACIJU PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |
| A | Građenje | 0,00 | 0,00 | 4.937.500,00 | 4.937.500,00 | 9.875.000,00 |
| A.1. | Građenje |  |  | 4.937.500,00 | 4.937.500,00 | 9.875.000,00 |
| B | Opremanje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| B.1. | Opremanje |  |  |  | 750.000,00 | 750.000,00 |
| E | Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| E.1. | Priprema projektne dokumentacije |  | 37.500,00 |  |  |  |
| G | Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave | 74.531,15 | 210.406,35 | 137.500,00 | 87.500,00 | 509.937,5 |
| G.1. | Projektno-tehnička dokumentacija (geodetski elaborat, geomehanički eleborat, idejni, glavni, izvedbeni projekt) | 74.531,15 | 206.406,35 |  |  |  |
| G.2. | Stručni nadzor nad gradnjom |  |  | 87.500,00 | 87.500,00 |  |
| G.3. | Trošak vođenja projekta |  |  | 50.000,00 |  |  |
| G.4. | Trošak objave dokumentacije za javnu nabavu |  | 4.000,00 |  |  |  |
| P | Ukupni iznos neprihvatljivih troškova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| P.1. | EU vidljivost |  |  |  | 3.750,00 |  |
| Q | Ukupni iznos projekta |  |  |  |  | 11.176.187,50 |
| R | Iznos vlastitih sredstava |  |  |  |  | 4.490.987,50 |
| IZVORI FINANCIRANJA u HRK |  |  |  |  |  |  |
| Plan izvora sredstaa |  | 2016. godina | 2017. godina | 2018. godina | 2019. godina | UKUPNO |
| 1. Vlastita sredstva |  |  |  |  |  |  |
| 1. Prihodi poslovanja; Prihodi od poreza; izvor 11 Porez i prirez na dohodak |  | 74.531,15 | 247.906,35 |  |  | 322.437,5 |
| 2. EPFRR predujam i rate |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Predujam |  |  |  | 3.342.600,00 |  | 3.342.600,00 |
| 2.2. Rata I |  |  |  | 1.671.300,00 |  | 1.671.300,00 |
| 2.3. Rata II |  |  |  |  | 1.671.300,00 | 1.671.300,00 |
| 3. Krediti |  |  |  |  | 4.168.550,00 | 4.168.550,00 |
| Ukupno |  |  |  |  |  | 11.176.187,50 |

6.2. PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA

(popuniti tablicu ''PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA'')

Tablica 2: Procjena troškova projekta

|  | PLANIRANI TROŠKOVI PROJEKTA (Kratki opis/naziv troška) | PROCIJENJENI IZNOS BEZ PDV-a kn | IZNOS PDV-a kn | UKUPNI PROCIJENJENI IZNOS S PDV-om kn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Upisuje korisnik kojemu je PDV prihvatljiv za prijavljeni trošak, to jest korisnik koji nema pravo na odbitak PDV-a. Ako korisniku PDV nije prihvatljiv, upisati 0,00) | (Iznos iz ovog stupca je zbroj iznosa iz stupca 3 i iznosa PDV-a iz stupca 4. Ukoliko korisniku PDV nije prihvatljiv, u stupac 5. prepišite iznos iz stupca 3.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI |  |  |  |  |
| A | Građenje Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A.1. + A.2. + ... |  |  | 9.875.000,00 |
| A.1. | Građenje | 7.900.000,00 | 1.975.000,00 | 9.875.000,00 |
| A.2. |  |  |  |  |
| A.3. |  |  |  |  |
| B | Opremanje Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova B.1. + B.2. + ... |  |  | 750.000,00 |
| B.1. | Opremanje | 600.000,00 | 150.000,00 | 750.000,00 |
| B.2. |  |  |  |  |
| B.3. |  |  |  |  |
| C | Prihvatljivi nematerijalni troškovi Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova C.1. + C.2. + ... |  |  | 0,00 |
| C.1. |  |  |  |  |
| C.2. |  |  |  |  |
| C.3. |  |  |  |  |
| D | Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A + B + C |  |  | 10.625.000,00 |
| E | Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova E.1. + E.2. + ... |  |  | 37.500,00 |
| E.1. | Priprema projektne dokumentacije | 30.000,00 | 7.500,00 | 37.500,00 |
| E.2. |  |  |  |  |
| E.3. |  |  |  |  |
| F | Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj Pojašnjenje: troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj prihvatljivi su u iznosu do 2% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,02 (to jest 2%); preračunajte u kune iznos od 10.000 eura prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ); usporedite dobivene iznose s iznosom iz reda E (Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj) i upišite najmanji iznos. |  |  | 74.280,00 |
| G | Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova G.1. + G.2. + ... |  |  | 509.937,50 |
| G.1. | Projektno-tehnička dokumentacija (geodetski elaborat, geomehanički eleborat, idejni, glavni, izvedbeni projekt) | 224.750,00 | 56.187,50 | 280.937,50 |
| G.2. | Stručni nadzor nad gradnjom | 140.000,00 | 35.000,00 | 175.000,00 |
| G.3. | Trošak vođenja projekta | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| G.4. | Trošak objave dokumentacije za javnu nabavu | 3.200,00 | 800,00 | 4.000,00 |
| H | Prihvatljivi iznos troškova pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave Pojašnjenje: troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave prihvatljivi su u iznosu koji čini razliku između gornje granice od 10% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D i troškova navedenih u redu F (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj). Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,10 (to jest 10%) te od dobivenog umnoška oduzmite iznos iz reda F (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj); dobivenu razliku usporedite s iznosom iz reda G (Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave) te upišite manji iznos. |  |  | 509.937,50 |
| I | Ukupni iznos prihvatljivih općih troškova Pojašnjenje: opći troškovi prihvatljivi su u maksimalnom iznosu od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm). Zbrojite iznose iz redova F i H; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednost te upišite manji iznos. |  |  | 148.560,00 |
| J | Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja (min. 15.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti) Pojašnjenje: najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ). Zbrojiti iznose iz redova D + I; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednost te upišite manji iznos. |  |  | 7.428.000,00 |
| K | Iznos dodijeljene/primljene državne potpore za iste troškove Pojašnjenje: ukoliko je korisnik ostvario/primio državnu potporu (javnu potporu iz lokalnih izvora) za iste troškove (članak 23. stavak 12 Pravilnika), upisati iznos dodijeljene/primljene državne potpore. |  |  | 0,00 |
| L | Intenzitet javne potpore Pojašnjenje: Upišite intenzitet javne potpore u skladu s člankom 17, stavak 3 i 4. Pravilnika. |  |  | 90% |
| M | Iznos potpore prema procijenjenom iznosu prihvatljivog ulaganja (min. 15.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti) Pojašnjenje: najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ). Pomnožite iznos iz reda J s intenzitetom potpore iz reda L; od dobivenog iznosa (umnoška) oduzeti iznos dodijeljene/primljene državne potpore za iste troškove iz reda K. |  |  | 6.685.200,00 |
| N | Iznos potpore iz proračuna EU (85% ukupnog iznosa potpore) Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda M sa 0,85 |  |  | 5.682.420,00 |
| O | Iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske (15% ukupnog iznosa potpore) Pojašnjenje: pomnožite iznos potpore iz reda M sa 0,15 |  |  | 1.002.780,00 |
| II. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI |  |  |  |  |
| P | Ukupni iznos neprihvatljivih troškova Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova P.1. + P.2. + ... Neprihvatljivi troškovi su sastavni dio projekta/operacije koji ne mogu biti sufinancirani iz EPFRR. Pod neprihvatljivim troškovima potrebno je navesti na primjer troškove građenja za predmetno ulaganje nastale/izvršene prije podnošenja Zahtjeva za potporu, kamate na kredit za predmetno ulaganje, trošak PDV-a ukoliko korisniku PDV nije prihvatljiv te ostale troškove koji su sastavni dio projekta/operacije, a koji sukladno Pravilniku i Listi prihvatljivih troškova nisu prihvatljivi. |  |  | 3.750,00 |
| P.1. | EU vidljivost | 3.000,00 | 750,00 | 3.750,00 |
| P.2. |  |  |  |  |
| P.3. |  |  |  |  |
| III. UKUPNI IZNOS PROJEKTA I VLASTITIH SREDSTAVA |  |  |  |  |
| Q | Ukupni iznos projekta Pojašnjenje: najviši iznos vrijednosti projekta za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm ). Zbrojiti iznose iz redova D + E + G + P; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednost. |  |  | 11.176.187,50 |
| R | Iznos vlastitih sredstava Pojašnjenje: od ukupnog iznosa projekta iz reda Q oduzeti iznos potpore iz reda M. |  |  | 4.490.987,50 |

7. LJUDSKI KAPACITET KORISNIKA

(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta/operacija, broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta/operacije; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom/operacijom, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima)

Općina Blato provela je sljedeće veće infrastrukturne projekte;

- Izgradnja kanalizacijskog sustava Vela strana Istok- IPARD mjera 301

Ukupna vrijednost investicije iznosila je 6.223.694,60 kuna. Doprinos sredstava EU i doprinos sredstava republike Hrvatske – Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iznosi 3.223.890,39 kuna, dok je Općina Blato izdvojila 2.999.804,21 kuna, što podmiruje iz dugoročnog kredita.

Radovi su započeli u listopadu 2012. godine, a završili su u prosincu 2013. godine, kada je izvršena primopredaja izvedenih radova. Početkom ožujka 2014. godine izdana je uporabna dozvola.

- Projekt odvodnje oborinskih voda iz centra Blata

Vrijednost projekta iznosi  6.029.291,29 kuna sa PDV-om.

U 2011. godini izvršeni su radovi u vrijednosti od 1.000.000,00 kuna, koliko je odobreno od Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Općini Blato su u 2014. godini odobrena sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 1.400.000,00 kuna. Općina Blato je u ovoj investiciji sudjelovala sa 33 %  sa iznosom od 750.000,00 kuna, od čega je Općina Blato izdvojila 400.000,00 kuna u 2014. godini i preostali iznos od 350.000,00 kuna u 2015. godini.

Za završetak ove investicije potrebno je  3.000.000,00 kuna, te će Općina Blato zatražiti ostatak potrebnih sredstava od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a iz svog proračuna Općina Blato će u 2017. godini osigurati 400.000,00 kuna.

3. Proširenje dijela županijske ceste ŽC 6222, nastavak izgradnje ceste Krtinja – spoj sa ŽC 6222

Općina Blato provela je projekt zajedno sa Županijskom upravom za ceste Dubrovnik koja je financirala izradu projektne dokumentacije. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 3.373.005,69 kuna sa uključenim PDV-om. Općina Blato je sufinancirala dio projekta (otkup zemljišta za proširenje ceste, sufinanciranje radova).

Na provedbi ovih projekta sudjelovali su službenici Općine Blato;

- Maja Imre, pročelnica UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN, FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PRIPREMU PROJEKATA EU FONDOVE

- Dorotea Žanetić, pročelnica UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, INFRASTRUKTURU, GOSPODARENJE PROSTOROM I ZAŠTITU OKOLIŠA

- ostali službenici općine Blato koji su radili  kao asistenti i administratori.

U provedbu projekta/operacije Izgradnja dječjeg vrtića u Blatu bit će uključeno šest osoba i to na mjestu Voditelja projekta, Stručnog suradnika, Administratora, Stručnjaka za financije, Vanjskog stručnjaka za vođenje projekta, Vanjskog stručnjaka za stručni nadzor radova.

Voditelj projekta, pročelnica UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, INFRASTRUKTURU, GOSPODARENJE PROSTOROM I ZAŠTITU OKOLIŠA Dorotea Žanetić, dipl. ing. građ., biti će odgovorna  za organizaciju aktivnosti, izradu izvještaja, vremensko i financijsko praćenje projekta, kao i upravljanje rizicima. Nadalje, Voditeljica projekta će biti zadužena za organizaciju nabave za potrebe projekta. U skladu s time bit će odgovorna za pripremu, pokretanje, objavljivanje i provedbu postupaka javne nabave u skladu s važećom zakonskom regulativom. Postupke nabave pripremat će u suradnji s Stručnjakom za financije, Stručnim suradnikom te administratorom.

Stručni suradnik, pročelnica UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE, UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM I DRUŠTVENE DJELATNOSTI Antonela Šeparović, dipl.iur, u timu za provedbu projekta bit će odgovorna za pružanje stručne pomoći Voditelju projekta u vezi s organizacijom aktivnosti, izradom izvještaja, vremenskim i financijskim praćenjem projekta kao i upravljanjem rizicima. Ujedno, Stručni suradnik  će biti zadužen zajedno s Voditeljem projekta za organizaciju nabave za potrebe projekta te ostale aktivnosti koje su nužne za izvršenje zadataka i ostvarenje cilja projekta.

Administrator, pomoćnik pročelnice UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆE POSLOVE, UPRAVLJANJE OPĆINSKOM IMOVINOM I DRUŠTVENE DJELATNOSTI Mario Marinović, dipl. iur. biti će odgovoran za pružanje administrativne pomoći Voditelju projekta i Stručnom suradniku u organizaciji aktivnosti, izradi izvještaja, vremenskom i financijskom praćenju projekta te provedbi javne nabave. Nadalje, Administrator će biti zadužen za prikupljanje i arhiviranje projektne dokumentacije.

Stručnjak za financije: pročelnica UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN, FINANCIJE, GOSPODARSTVO I PRIPREMU PROJEKATA EU FONDOVE Maja Imre, dipl. oec. U timu za provedbu projekta bit će zadužen za pružanje stručne pomoći Voditelju projekta u vezi s vremenskim i financijskim praćenjem projekta kao i upravljanjem rizicima. Također će sudjelovati zajedno sa Voditeljem projekta u postupku javne nabave.

Vanjski stručnjak za vođenje projekta bit će dio projektnog tima za provedbu projekta. Vanjski stručnjak biti će angažiran za koordiniranje i upravljanje projektom, a koji će imati višegodišnje iskustvo u upravljanju EU projektima. Vanjski stručnjak će biti zadužen za pružanje podrške Voditelju projekta i stručnim suradnicima u vođenju projekta i odgovoran za provedbu projekta u skladu s uvjetima Ugovora o financiranju, Pravilnika za provedbu Mjere 7 i Natječaja za Podmjeru 7.4. Isto tako, bit će zadužen za organizaciju i praćenje provedbe te osiguranje vidljivosti u skladu s važećim Pravilnicima te Uputama za korisnike sredstava Programa ruralnog razvoja.

Vanjski stručnjak za stručni nadzor radova bit će podugovoren od strane Korisnika te će u skladu s relevantnom zakonskom regulativom obavljati poslove stručnog nadzora građenja, odnosno provoditi nadzor nad izvođenjem radova. Navedeni stručnjak će biti odgovoran za kontrolu provedbe ugovora između Korisnika i odabranog Izvođača radova, kontrolu kvalitete izvedenih radova, nadzor nad izvođenjem radova te za obračun izvedenih radova. Isto tako bit će stručna podrška Voditelju projekta te Stručnom suradniku  u koordinaciji te upravljanju rizicima koji se odnose na izvedbu radova ne bi li se projekt proveo u skladu tehničkom dokumentacijom i planiranom dinamikom.

ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE REALIZIRANIM PROJEKTOM

Nakon realizacije projekta postojeća javna ustanova Dječji vrtić Blato dobit će na upravljanje i korištenje novoizgrađene prostore objekta Dječjeg vrtića Blato u kojima će provoditi predškolske programe, odnosno obavljati djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi od navršene 1 godine života do polaska u osnovnu školu.

Trenutno, Dječji vrtić Blato organizira i provodi program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane za djecu od navršenih tri godine života do polaska u osnovnu školu. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, te Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Dječji vrtić pohađa 70-ero djece, i trenutno je zaposleno 6 djelatnika. (4 odgajateljice- od čega 1 odgajateljica je ravnateljica, 1 kuharica i 1 spremačica)

Način rada, ustrojstvo, programi i djelatnost Dječjeg vrtića utvrđena je Statutom Dječjeg vrtića Blato koji je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Blato, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Blato. U Statutu Dječjeg vrtića Blato utvrđeni su osnovni uvjeti i stručne kvalifikacije osoba koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja.

Novoizgrađena građevina dječjeg vrtića ostat će u vlasništvu općine Blato koji je kao osnivač ustanove Dječjeg vrtića Blato odgovoran za održavanje, sanaciju te osiguranje uvjeta za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja.

Nadalje, za osiguranje odgojno-obrazovnih i ostalih radnika potrebnih za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića zadužen je osnivač, općina Blato.

Broj odgojno-obrazovnog i tehničkog osoblja, sa planiranim kapacitetom od 120 djece, je 20 zaposlenih. Struktura zaposlenih u Dječjem vrtiću utvrđena je u pedagoškim standardima te programom predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Blato. Nakon izgradnje dječjeg vrtića i stavljanja istoga u funkciju u Javnoj ustanovi Dječji vrtić blato biti će zaposleni sljedeći djelatnici; ravnateljica (koja je ujedno i odgajateljica), 5 odgajatelja za mješovite odgojno obrazovne skupine, 6 odgajatelja za jasličku dob, 1 kuharica, 1 pomoćna kuharica, 1 viša medicinska sestra, 1 stručni suradnik, 1 spremač, 1 domar, 1 voditelj računovodstva, 1 administrativni radnik

Za organizaciju i praćenje aktivnosti nakon stavljanja ulaganja u funkciju bit će zadužen tim koji će činiti zaposlenici Općine Blato te ravnateljica ustanove Dječjeg vrtića Blato u sastavu:

- Maja Imre, pročelnica Odjela za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za EU fondove koja će u skladu s radnim mjestom biti zadužena za pripremu proračuna, strateških i planskih dokumenata Općine te provedbu aktivnosti iz samoupravnog djelokruga Korisnika u području predškolskog odgoja za potrebe Dječjeg vrtića Blato

- Fani Bačić, voditeljica odjeljka za društvene djelatnosti koja će u skladu s radnim mjestom biti zadužena za organizaciju upravnih i stručnih poslova iz područja predškolskog odgoja za potrebe Dječjeg vrtića Blato

- Mara Sardelić, ravnateljica Dječjeg vrtića Blato – u skladu s traženom stručnom spremom bit će poslovni i stručni voditelj Dječjeg vrtića. Ravnateljica će biti zadužena za program, namjenu programa, nositelje programa, način ostvarivanja, raspored aktivnosti i način vrednovanja te organizaciju rada Dječjeg vrtića.

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM/OPERACIJOM

8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta/operacije)

Temeljem Odluke o osnivanju ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Dječji vrtić Blato za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića sredstva će se osiguravati iz sljedećih izvora:

- iz sredstava Osnivača- Općine Blato,

- učešćem roditelja djece korisnika usluga,

- iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

Dječji vrtić se osniva kao ustanova i nema za cilj stvaranje dobiti, već obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja.

Financiranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja financirat će, sukladno Zakonu, Općina Blato iz svojeg proračuna, dok će Dječji vrtić temeljem utvrđenih kriterija financiranja osiguravati sredstva naplatom svojih usluga od roditelja, korisnika usluga, kao i iz drugih izvora.

Ekonomska cijena programa uključuje: izdatke za zaposlene (bruto plaće i naknade), prehranu djece, uvjete boravka djece, materijalne izdatke, energiju i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, materijalne troškove, investicijsko održavanje, nabavku osnovne i didaktičke opreme te nabavku potrošnog materijala.

Prema Odluci Općinskog vijeća, Općina Blato sufinancira za šestosatni program 650,00 kuna po djetetu, odnosno 1050,00 kuna po djetetu za produženi program.

Ekonomska cijena programa boravka djece u vrtiću iznosi:

- za šestosatni program 930,00 kuna

- za produženi program 1.500,00 kuna

Utvrđena cijena participacije programa od strane roditelja:

- za šestosatni program 280,00 kuna

- za produženi program 450,00 kuna

Iz Proračuna Općine Blato za 2017. godinu vidljivo je da je Općina planirala sredstva u iznosu od 1.082.000,00 kuna za predškolski odgoj i obrazovanje, dok je u Projekcijama za 2018. i 2019. planiran iznos od 1.081.000,00 kuna.

Planirani, godišnji, prihodi i rashodi koji su procijenjeni za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji sa maksimalnim brojem djece - 120 te potrebnim stručno i administrativno-tehničkim osobljem – 20 su prikazani u tablici u nastavku:

| Planirani prihodi i rashodi – javne ustanove Dječji vrtić Blato |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planirani rashodi |  |  | 1.416.000,00 kn |  |
| 1. | OPERATIVNI TROŠKOVI | 1.416.000,00 kn |  |  |
| 1.1. | Rashodi za zaposlene | 1.163.000,00kn |  |  |
|  | Plaće (bruto) | 764.000,00 kn |  |  |
|  | Ostali rashodi za zaposlene | 44.000,00 kn |  |  |
|  | Doprinosi na plaće | 355.000,00 kn |  |  |
| 1.2. | Materijalni rashodi | 229.000,00 kn |  |  |
|  | Naknade troškova zaposlenima | 25.000,00 kn |  |  |
|  | Rashodi za materijal i energiju | 136.000,00 kn |  |  |
|  | Rashodi za usluge | 67.000,00 kn |  |  |
|  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 kn |  |  |
| 1.3. | Financijski rashodi | 4.000,00 kn |  |  |
|  | Ostali financijski rashodi | 4.000,00 kn |  |  |
| 1.4. | Rashodi za nabavu nefinancijske Imovine | 20.000,00 kn |  |  |
|  | Postrojenja i oprema | 20.000,00 kn |  |  |
| Planirani prihodi |  |  | 1.416.000,00 kn |  |
| 1. | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 20.000,00 kn |  |  |
|  | Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan | 20.000,00 kn |  |  |
| 2. | Prihodi od imovine | 200,00 kn |  |  |
|  | Prihodi od financijske imovine | 200,00 kn |  |  |
| 3. | Prihodi po posebnim propisima | 50.000,00 kn |  |  |
|  | Ostali nespomenuti prihodi | 50.000,00 kn |  |  |
| 4. | Prihodi iz nadležnog proračuna | 957.800,00 kn |  |  |
|  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 957.800,00 kn |  |  |
| 5. | Prihodi od pruženih usluga | 380.000,00 kn |  |  |
| 6. | Prihodi od donacija od pravnih i fizičkih usluga | 8.000,00 kn |  |  |

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja projektom/operacijom kada je korisnik prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)

Nakon realizacije projekta, Općina Blato prenijet će upravljanje nad realiziranim projektom dječjeg vrtića na postojeću javnu ustanova Dječji vrtić Blato koji će koristiti novoizgrađene prostore, na način da će provoditi predškolske programe, odnosno obavljati djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi od navršene 1 godine života do polaska u osnovnu školu.

Način rada, ustrojstvo, programi i djelatnost Dječjeg vrtića utvrđena je Statutom Dječjeg vrtića Blato koji je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Blato, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Blato. U Statutu Dječjeg vrtića Blato utvrđeni su osnovni uvjeti i stručne kvalifikacije osoba koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja.

Novoizgrađena građevina dječjeg vrtića ostat će u vlasništvu općine Blato koji je kao osnivač ustanove Dječjeg vrtića Blato odgovoran za održavanje, sanaciju te osiguranje uvjeta za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja.

Nadalje, za osiguranje odgojno-obrazovnih i ostalih radnika potrebnih za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića zadužen je osnivač, općina Blato.

Broj odgojno-obrazovnog i tehničkog osoblja, sa planiranim kapacitetom od 120 djece, je 20 zaposlenih. Struktura zaposlenih u Dječjem vrtiću utvrđena je u pedagoškim standardima te programom predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Blato. Nakon izgradnje dječjeg vrtića i stavljanja istoga u funkciju u Javnoj ustanovi Dječji vrtić blato biti će zaposleni sljedeći djelatnici; ravnateljica (koja je ujedno i odgajateljica), 5 odgajatelja za mješovite odgojno obrazovne skupine, 6 odgajatelja za jasličku dob, 1 kuharica, 1 pomoćna kuharica, 1 viša medicinska sestra, 1 stručni suradnik, 1 spremač, 1 domar, 1 voditelj računovodstva, 1 administrativni radnik

Tim uključen u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava biti će formiran od zaposlenika Općine Blato i Dječjeg vrtića Blato, kako slijedi;

- Maja Imre, pročelnica Odjela za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za EU fondove koja će u skladu s radnim mjestom biti zadužena za pripremu proračuna, strateških i planskih dokumenata Općine te provedbu aktivnosti iz samoupravnog djelokruga Korisnika u području predškolskog odgoja za potrebe Dječjeg vrtića Blato

- Fani Bačić, voditeljica odjeljka za društvene djelatnosti koja će u skladu s radnim mjestom biti zadužena za organizaciju upravnih i stručnih poslova iz područja predškolskog odgoja za potrebe Dječjeg vrtića Blato

- Mara Sardelić, ravnateljica Dječjeg vrtića Blato – u skladu s traženom stručnom spremom bit će poslovni i stručni voditelj Dječjeg vrtića. Ravnateljica će biti zadužena za program, namjenu programa, nositelje programa, način ostvarivanja, raspored aktivnosti i način vrednovanja te organizaciju rada Dječjeg vrtića.

9. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM PROGRAMOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a

(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog programa jedince lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a iz kojih je vidljivo da je projekt/operacija u skladu sa strateškim razvojnim programom, odnosno lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni program usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je strateški razvojni programa objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)

Program ukupnog razvoja Općine Blato- PUR objavljen je u Službenom glasniku Općine Blato br. 08/2008, Klasa:021-05/08-03/58,Ur.broj: 2138/02-02/1-08-1,Blato, 23. prosinca 2008. godine (link; http://www.blato.hr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=55&Itemid=15),

CILJ 3- Unaprijediti kvalitetu odgoja i obrazovanja, PRIORITET- Podignuti institucionalnu razinu odgoja, MJERA - 3.1.1. Podržati izgradnju, rekonstrukciju, obnovu, održavanje jaslica, dječjih vrtića, i drugih ustanova zasmještaj i čuvanje djece predškolske i školske dobi uz cjelodnevnu skrb.

Navedeni cilj, prioritet i mjera definirani su u poglavlju 5.1. 2. Ciljevi, prioriteti i mjere strateškog razvoja Dubrovačko – neretvanske županije, na strani 40. PUR-a.

Općina Blato je član LAG-a 5, te je kroz LOKALNU RAZVOJNU STRATEGIJA LAG-a 5 ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. definiran Cilj 3. Poboljšanje kvalitete življenja ruralnog stanovništva, zaštita okoliša i jačanje kapaciteta područja LAG-a. Svrha , PRORITET 3.1. Ulaganje u infrastrukturu za poboljšanje kvalitete življenja i zaštitu okoliša.

Polazeći od ovog cilja – razvoja, većeg blagostanja ljudi - skupina mjera određuje aktivnosti koje doprinose poboljšanju kvalitete življenja ruralnog stanovništva. U mjerama i operacijama naglasak je na provedbi aktivnosti koje bi stanovništvu trebale pomoći da imaju kvalitetu života i usluga koje su dostupne u urbanim područjima. A za to je potrebno osigurati zdrav okoliš, dobru zdravstvenu zaštitu i brigu o starijim osobama i osobama s posebnim potrebama, dobre uvjete za predškolski odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i rekreaciju. Osim toga, realizacija ovog cilja doprinosi zadržavanju mladih ljudi u ruralnom području.

Realizacijom ovog cilja doprinosi se povećanju kvalitete življenja ulaganjima u poboljšanje usluga i društvenu infrastrukturu (u gradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u školu, u opremanje objekata za sportske i zabavne aktivnosti i uređenje javnih površina i dr.). Također, doprinosi se promicanju društvene uključenosti, smanjenju siromaštva, zadržavanju mladih u ruralnom području, povećanju društvene kohezije. Uz to, realizacijom ovog cilja doprinosi se boljoj zaštiti održavanja i obnovi bioraznolikosti i ostalih prirodnih vrijednosti te zelene infrastrukture na području LAG-a.

Navedeno je definirano u Strategiji LAG-a od stranice 31. do 33.

Link na mrežnu stranicu gdje se nalazi Strategija LAG-a 5; https://www.lag5.hr/dokumenti.html

Iz navedenog je vidljivo da je projekt „Izgradnje dječjeg vrtića u Blatu“ u skladu sa strateškim razvojnim programima i sa razvojnom strategijom LAG-a.

10. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE KOJI NE ZAHTIJEVA GRAĐEVINSKU DOZVOLU NITI DRUGI AKT KOJIM SE ODOBRAVA GRAĐENJE S PROSTORNO-PLANSKOM DOKUMENTACIJOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

(za projekte građenja koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu niti drugi akt kojim se odobrava građenje navesti naziv i stranicu prostorno-planskog dokumenta jedinice lokalne samouprave u kojemu je predviđena provedba takvog projekta/operacije, ukoliko projekt/operacija zahtijeva izradu Glavnog projekta navesti broj mape/knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u skladu s prostornim planom. ).

Izjava projektanta nalazi se u u Mapi A21 – ARHITEKTONSKI PROJEKT – GLAVNI PROJEKT – arhitektura s uređenjem parcele, pješačkih, kolnih i interventnih površina, broj projekta 25/2016, u grupi  1 – Opći dio, u točki 1.5.