IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OPSEG RADOVA ODRŽAVANJA UREĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2018. GOD.

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA:

Ručno i strojno pometanje javnih površina u središtu mjesta, prikupljanje i odvoz i deponiranje komunalnog otpada, nabavka i održavanje spremnika za komunalni otpad, odvoz glomaznog otpada (svakog 15. u mjesecu), izdvojeno skupljanje otpada (papir, karton, otpadna mineralna i jestiva ulja, otpadne gume, tekstilna odjeća, elektronski i elektronički otpad, otpadni lijekovi, otpadne baterije i akumulatori) i održavanje odlagališta „Sitnica“ vršilo se redovno prema «Planu i programu EKO-a d.o.o.».

Vrijednost radova:                                1.620.000,00 kn

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                       940.000,00 kn          58 %

2. Eko d.o.o.                                            680.000,00 kn          42 %

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA:

Redovito se vršilo održavanje javno- prometnih površina, održavanje i upravljanje ribarnicom i tržnicom, klupa i prometnih znakova u smislu bojanja i zamjene drvenih elemenata, te zamjena dotrajalih i uništenih i postavljanje novih prometnih znakova, te vodoravno obilježavanje pješačkih prijelaza, parkirnih mjesta, izrada i postavljenje stupića za nesmetan prolaz pješaka i sl. Izvršeno je  pražnjenje septičkih jama iz stambeno-poslovne  zgrade u Ul. br. 1.

Vrijednost radova:                                  135.000,00 kn

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                      100.000,00 kn          74 %

2. Eko d.o.o.                                             35.000,00 kn          26 %

3.  ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA:

Održavanje javno-zelenih površina uključuje orezivanje i čišćenje nasada, proljetno okopavanje i zalijevanje, košenje travnjaka, obnova i popuna nasada, te sezonska sadnja i preventivna zaštita lipa, održavanje dječjeg igrališta, održavanje nogometnog igrališta.

Vrijednost radova:                              270.000,00 kn

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                   270.000,00 kn          100 %

# 4.  ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE:

Upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete osigurava kontinuirano funkcioniranje javne rasvjete uključujući podmiru troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina.

Vrijednost radova:                              419.555,85  kn

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                   419.555,85  kn           100 %

5. ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH KANALA

Održavanje kišnih slivnika, taložnica i odvodnih kanala vršilo se prema potrebi, a generalno čišćenje se obavlja prije jesenskih kiša.

Vrijednost radova:                                 10.000,00 kn

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                      10.000,00 kn           100 %

# 6. ODRŽAVANJE GROBLJA:

Temeljem „Odluke o groblju“ i “ Plana i programa Eko-a d.o.o. za 2018. god.“ na groblju Sv. Križa se uz redovno održavanje izvršilo šezdeset dva (62) sprovoda i dva  (2) prijenosa i dva (2) čišćenja. Na novouređenom dijelu groblja postavljena je zaštitna ograda. Čišćenje „Starog groblja“ vršilo se pred blagdan „Uskrsa“  i „ Svih Svetih“.

Vrijednost radova:                                 70.000,00 kn

Izvori financiranja:

1. Eko d.o.o.                                           70.000,00 kn          100 %

7.  ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Vrijednost radova:                                 58.791,90 kn

1. Općina Blato                                      58.791,90 kn         100%

8. INTERVENCIJE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA MORA

U 2018. god. Općina Blato nije izdvojila nikakva sredstva za izvanredne intervencije.

# 9.  ODRŽAVANJE NASELJA POTIRNA

Za održavanje naselja komunalne infrastrukture naselja Potirna utrošeno je 49.867,70 kn.

# 10.  OSTALO ODRŽAVANJE:

Pod ostalim održavanjem podrazumijevamo: održavanje plaža, najam hale za izdvojeno skupljanje otpada, deratizacija i dezinsekcija, nabavka i popravak dekorativnih elemenata za blagdansko ukrašavanje; nabavka košarica za sitni otpad  i najam auto košare.

Vrijednost radova:                                 225.000,00 kn

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                      195.000,00 kn              87 %

2. Eko d.o.o.                                             30.000,00 kn              13 %

|  | VRSTE ODRŽAVANJA | PLANIRANO ZA 2018. | OSTVARENO U 2018. | IZVORI FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNE POVRŠINE | 940.000,00 680.000,00 | 940.000,00 680.000,00 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 100.000,00 35.000,00 | 100.000,00 35.000,00 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
| 3. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | 270.000,00 | 270.000,00 | OPĆINA BLATO |
| 4. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 420.000,00 | 419.555,,85 | OPĆINA BLATO |
| 5. | ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH KANALA | 10.000,00 | 10.000,00 | OPĆINA BLATO |
| 6. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 70.000,00 | 70.000,00 | EKO d.o.o. |
| 7. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTVANIH CESTA | 50.000,00 | 58.791,90 | OPĆINA BLATO |
| 8. | INTERVENCIJE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA MORA | 10.000,00 | - |  |
| 9. | OSTALO ODRŽAVANJE | 160.000,00 30.000,00 | 175.000,00 30.000,00 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
| 10. | ODRŽAVANJE NASELJA POTIRNA | 50.000,00 | 46.518,61 | OPĆINA BLATO |
|  | #### UKUPNO: | 1.940.000,00 815.000,00 | 2.019.866,36 815.000,00 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
|  | #### SVEUKUPNA VRIJEDNOST PROGRAMA | 2.825.000,00 | 2.834.866,36 |  |