IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OPSEG RADOVA ODRŽAVANJA UREĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2020. GOD.

Općinsko vijeće, rujan  2020. god.

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA:

Ručno i strojno pometanje javnih površina u središtu mjesta, prikupljanje i odvoz i deponiranje komunalnog otpada, nabavka spremnika za komunalni otpad i izdvojeno skupljanje otpada, opreme za vođenje evidencije prikupljenjog mješovitog komunalnog otpada, odvoz glomaznog otpada, izdvojeno skupljanje otpada (papir, karton, otpadna mineralna i jestiva ulja, otpadne gume, elektronski i električni otpad, tekstilna roba, otpadne baterije, lijekovi i akumulatori), održavanje saniranog odlagališta „Sitnica“ i reciklažnog dvorišta vrši  se redovno prema «Planu i programu EKO-a d.o.o.». Radi skupljanja komunalnog otpada iz uskih ulica putem razvojne agencije Blare izvršen je prijavak na natječej za sufinanaciranje nabavke manjeg vozila-smećare.

Vrijednost radova:                               1.000.000,00 kn

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                    600.000,00 kn         60 %

2. Eko d.o.o.                                         400.000,00 kn         40 %

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA:

Redovito se vršilo održavanje javno- prometnih površina, održavanje i upravljanje ribarnicom i tržnicom, klupa i prometnih znakova u smislu bojanja i zamjene drvenih elemenata, te zamjena dotrajalih i uništenih i postavljanje novih prometnih znakova, te vodoravno obilježavanje pješačkih prijelaza, parkirnih mjesta, izrada i postavljenje stupića za nesmetan prolaz pješaka i sl. Izvršeno je  pražnjenje septičke jame iz stambeno-poslovne zgrade u 1. Ulici.

Vrijednost radova:                                  67.500,00 kn

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                      50.000,00 kn          74 %

2. Eko d.o.o.                                           17.500,00 kn          26 %

3.  ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA:

Održavanje javno-zelenih površina uključuje orezivanje i čišćenje nasada, proljetno okopavanje i zalijevanje, košenje travnjaka, obnova i popuna nasada, te sezonska sadnja i preventivna zaštita lipa, održavanje dječjeg igrališta, održavanje nogometnog igrališta.

Vrijednost radova:                              135.000,00 kn

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                   135.000,00 kn          100 %

# 4.  ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE:

Upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete osigurava kontinuirano funkcioniranje javne rasvjete uključujući podmiru troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina. U predjelu Ratak na Prižbi i uvali Lozica postavljeno osam temelja za nova rasvjetna tijela sa stupovima.

Vrijednost radova:                               185.000,00 kn

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                    271.173,42 kn         147 %

5. ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH KANALA

Održavanje kišnih slivnika, taložnica i odvodnih kanala vršilo se prema potrebi, a generalno čišćenje se obavlja prije jesenskih kiša.

Vrijednost radova:                                  5.000,00 kn

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                        5.000,00 kn           100 %

# 6. ODRŽAVANJE GROBLJA:

Temeljem „Odluke o groblju“ i “ Plana i programa Eko-a d.o.o. za 2020. god.“ na groblju Sv. Križa se uz redovno održavanje izvršilo trideset šest (36) sprovod i jedan(1) prijenos. Popravljen je bat od zvona na crkvi Sv. Križa i postavljene dvije klupe. Čišćenje „Starog groblja“ vršilo se pred „Uskrs“.

Vrijednost radova:                                50.000,00 kn

Izvori financiranja:

1. Eko d.o.o.                                          50.000,00 kn          100 %

7.  ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Vrijednost radova:    25.000,00 kn

Izvori finanaciranja:

1. Općina Blato         42.298,90 kn      172 %

8. ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH PASA

Za zbrinjavanje napuštenih pasa utrošeno je 18.000,00 kn.

9.  INTERVENCIJE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA MORA

Planirana sredstva za intervencije u slučaju onečišćenja mora za  prvih šest mjeseci iznose     5.000,00 kn, Ista još nisu utrošena.

# 10.  OSTALO ODRŽAVANJE:

Pod ostalim održavanjem podrazumijevamo: održavanje plaža; najam hale za izdvojeno skupljanje otpada, nabavka i popravak dekorativnih elemenata za blagdansko ukrašavanje; nabavka košarica za sitni otpad, klupa i najam auto košare.

Vrijednost radova:      95.000,00 kn

Izvori financiranja:

1. Općina Blato          80.000,00 kn     84  %

2. Eko d.o.o.               15.000,00 kn     16  %

11. ODRŽAVANJE NASELJA POTIRNA

Za održavanje komunalne infrastrukture naselja Potirna nema izdataka  u prvih šest mjeseci ove godine.

|  | VRSTE ODRŽAVANJA | PLANIRANO ZA 2020. | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.-30.06.2020. | IZVORI FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNE POVRŠINE | 1.000.000,00 1.000.000,00 | 600.000,00 400.000,00 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 100.000,00 35.000,00 | 50.000,00 17.500,00 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
| 3. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | 270.000,00 | 135.000,00 | OPĆINA BLATO |
| 4. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 370.000,00 | 271.173,42 | OPĆINA BLATO |
| 5. | ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH KANALA | 10.000,00 | 5.000,00 | OPĆINA BLATO |
| 6. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 100.000,00 | 50.000,00 | EKO d.o.o. |
| 7. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTVANIH CESTA | 50.000,00 | 42.298,90 | OPĆINA BLATO |
| 8. | ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH PASA | - | 18.000,00 | OPĆINA BLATO |
| 9. | INTERVENCIJE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA MORA | 10.000,00 | - | OPĆINA BLATO |
| 10. | OSTALO ODRŽAVANJE | 160.000,00 30.000,00 | 80.000,00 15.000,00 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
| 11. | ODRŽAVANJE NASELJA POTIRNA | 50.000,00 | - | OPĆINA BLATO |
|  | #### UKUPNO: | 2.020.000,00 1.155.000,00 | 1.201.472,32 482.500,00 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
|  | #### SVEUKUPNA VRIJEDNOST PROGRAMA | 3.175.000,00 | 1.683.972,32 |  |