2.  IZMJENA I DOPUNA  PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA U 2020. godini


Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishođenja sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati pregled po izvorima sredstava.

	R. broj
	Naziv investicije 
	Program 2020.

Iznos u      kunama
	Izmjena i dopuna I
	Izmjena i dopuna II
	Izmjena i dopuna III
	Izvori financiranja

	1.
	Imovinsko pravni poslovi za cestu Krtinja – spoj sa ŽC 6222


	        50.000,00
	         50.000,00
	     50.000,00
	     20.000,00
	Prihodi za posebne namjene komunalni doprinos 

	2.
	Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica
	   9.600.000,00     
	    9.600.000,00
	 9.600.000,00
	3.983.900,00

1.816.100,00

1.000.000,00

   400.000,00  
	 Pomoći

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Opći prihodi i primici

	3.
	Uređenje galerije i muzejskog prostora u Blatu
	      350.000,00
	       350.000,00

         80.000,00 
	      350.000,00             80.000,00
	   350.000,00
    80.000,00
	Pomoći

Opći prihodi i primici

	4.
	Odvodnja oborinske vode iz centra Blata 
	      500.000,00 
	       500.000,00
	      500.000,00
	
	Pomoći



	5.
	Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica – imovinsko pravni poslovi
	      100.000,00
	        100.000,00
	      100.000,00
	     50.000,00
	Prihodi za posebnu namjenu Komunalni doprinos

	6.
	Izgradnja kanalizacijskog sustava Općine Blato 
	       450.000,00
	        450.000,00
	      450.000,00
	   450.000,00
	Prihodi za posebne namjene – naknada za razvoj

	7.
	Sanacija deponija Sitnica

 
	
	        900.000,00   
	      900.000,00
	   900.000,00
	Pomoći



	8.
	Rekonstrukcija ceste Sitnica - Karbuni
	        100.000,00

      2.000.000,00 


	       100.000,00

    2.000.000,00
	      100.000,00

   1.000.000,00
	   100.000,00

1.000.000,00
	Prihodi za posebne namjene – komunalni doprinos

Primici od financ. imovine i zaduživanje

	9.
	Izrada prostorno planske dokumentacije
	  35.000,00

        115.000,00 
	         35.000,00

       115.000,00
	        35.000,00

      115.000,00
	     35.000,00
	Prihodi za posebne namjene – naknada za legalizaciju

Pomoći



	10. 
	Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na deponiju Sitnica
	          50.000,00
	         50.000,00   
	        50.000,00
	
	Pomoći

	11. 
	Postavljanje rasvjetnih stupova, ekološka javna rasvjeta 
	      500.000,00
	         30.000,00
	        30.000,00 
	     30.000,00
	Pomoći

Opći prihodi i primici

	12.
	Izgradnja Pretovarne stanice na Dubovu
	
	
	
	
	

	13.
	Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato
	
	
	
	
	

	14.
	Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe na području otoka Korčule
	               10.000,00
	            10.000,00
	        10.000,00
	            10.000,00
	Prihodi za posebne namjene – Naknada za razvoj

	15.
	Elektrifikacija neelektrificiranih dijelova otoka Korčule
	     50.000,00
	        50.000,00
	        50.000,00
	   10.000,00
	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos

	16.
	Uređenje prostora za udrugu Vicenca Blato
	    100.000,00
	        100.000,00
	        20.000,00
	
	Opći prihodi i primici

	17.
	 Ugradnja kose stubišne platforme u zgradi Općine Blato   
	     102.000,00

             23.000,00  
	        102.000,00

           23.000,00
	       102.000,00

          23.000,00
	
	Prihodi za posebne namjene-naknada za razvoj

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

	18.
	Izgradnja športskih terena na Prižbi
	         100.000,00
	         100.000,00
	       100.000,00
	  100.000,00  
	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos

	19.
	Sufinanciranje izgradnje Precrpne stanice Trstenik 
	            
	           23.000,00
	         23.000,00
	      23.000,00
	Prihodi za posebne namjene, naknada za razvoj

	20. 
	Sanacija lukobrana u uvali Prigradica
	
	
	       100.000,00
	   150.000,00
	Opći prihodi i primici

	
	    Ukupno
	    14.235.000,00  
	    14.768.000,00 
	13.788.000,0
	10.508.000,0
	


Obrazloženje navedenih izmjena i dopuna Programa

1. Imovinsko pravni poslovi za cestu Krtinja – spoj sa ŽC 6222


Izdvajanje za ovu investiciju ovisi o rješavanju imovinsko pravnih poslova.

2. Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica

Zbog smanjenog inteziteta radova tijekom ožujka, travnja i svibnja ove godine realiziran je manji iznos za ovu investiciju. 



Izdvajanje za ovu investiciju ovisi o pristiglim situacijama za isplatu.

4. Odvodnja oborinske vode iz centra Blata


Hrvatske vode nisu izdvojile financijska sredstva za ovu investiciju.

5. Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica, imovinsko pravni poslovi


Izdvajanja za ovu investiciju ovisi o rješavanju imovinsko pravnih poslova.

     9. Izrada prostorno planske dokumentacije

     
Izdvajanja za ovu investiciju ovisi o pristiglim računima za isplatu.

10.  Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na deponiju Sitnica


Općina Blato planira u slijedećoj godini započeti sa izradom projektne dokumentacije za ovu investiciju.
     15. Elektrifikacija neelektrificiranih dijelova otoka Korčule

Izdvajanje za ovu investiciju ovisi o pristiglim računima za isplatu.

      16. Uređenje prostora za udrugu Vicenca Blato

             Temeljem dogovora sa projektantom ova investicija počet će se realizirati u slijedećoj  godini.

17.  Ugradnja kose stubišne platforme u zgradi Općine Blato


Prema dogovoru sa izvođačem radova ugradnja kose stubišne platforme realizirat će se u slijedećoj godini.

20.  Sanacija lukobrana u uvali Prigradica


Do kraja godine izdvojit će se 150.000,00 kuna za ovu investiciju.    

