PROGRAM

ODRŽAVANJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE I OPSEG RADOVA ODRŽAVANJA UREĐENOG

GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2021. GODINU

Općinsko vijeće, prosinac  2020. god.

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA:

Ručno i strojno pometanje javnih površina u središtu mjesta, prikupljanje i odvoz i deponiranje komunalnog otpada, nabavka spremnika za komunalni otpad i izdvojeno skupljanje otpada,  odvoz glomaznog otpada, izdvojeno skupljanje otpada (papir, karton, otpadna mineralna i jestiva ulja, otpadne gume, elektronski i električni otpad, tekstilna roba, otpadne baterije, lijekovi i akumulatori), održavanje saniranog odlagališta „Sitnica“ i reciklažnog dvorišta vršiti će se redovno prema «Planu i programu EKO-a d.o.o.». Radi skupljanja komunalnog otpada iz uskih ulica izvršit će se nabavka manjeg vozila-smećare.

Vrijednost radova:                              1.650.000,00 kn

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                  1.000.000,00 kn          61 %

2. Eko d.o.o.                                          650.000,00 kn          39 %

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA:

Redovito je potrebno vršiti održavanje javno-prometnih površina, održavanje i upravljanje ribarnicom i tržnicom, klupa i prometnih znakova u smislu bojanja i zamjene drvenih elemenata, te zamjena dotrajalih i uništenih i postavljanje novih prometnih znakova, te vodoravno bilježavanje pješačkih prijelaza, parkirnih mjesta, izrada i postavljenje stupića za nesmetan prolaz pješaka i sl. Prema potrebi će se prazniti septičke jame iz stambeno-poslovne  zgrade u Ul. 1/13.

Vrijednost radova:                                135.000,00 kn

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                     100.000,00 kn          74  %

2. Eko d.o.o.                                            35.000,00 kn          26  %

3.  ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA:

Održavanje javno-zelenih površina uključuje orezivanje i čišćenje nasada, proljetno okopavanje i zalijevanje, košenje travnjaka, obnova i popuna nasada, te sezonska sadnja i preventivna zaštita lipa, održavanje dječjeg igrališta, održavanje nogometnog igrališta, te održavanje nasada, živice, travnjaka i fontane u „gradskom parku“. Obavezna preventivna deratizacija i dezinsekcija provodi se dvokratno.

Vrijednost radova:                              270.000,00 kn

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                   270.000,00 kn          100 %

# 4.  ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE:

Upravljanje, postavljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete osigurava kontinuirano funkcioniranje javne rasvjete uključujući podmiru troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina. U predjelu „Ravno“ na Prižbi postavit će se nova ekološka rasvjeta, a ukoliko Općina Blato ishodi sredstva temeljem prijave na planirani natječaj započet će se sa postupnom   modernizacijom  postojeće javne rasvjete sa ekološki prihvatljivim svjetiljkama.

Vrijednost radova:                                500.000,00 kn

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                     500.000,00 kn          100 %

5. ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH KANALA

Održavanje kišnih slivnika, taložnica i odvodnih kanala vrši se prema potrebi, a generalno čišćenje se obavljalo prije jesenskih kiša.

Vrijednost radova:                                  10.000,00 kn

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                       10.000,00 kn           100 %

# 6. ODRŽAVANJE GROBLJA:

Groblje će se održavati temeljem „Odluke o groblju“ i “ Plana i programa Eko-a d.o.o. za 2020. god.“ , a uređenje „Starog groblja“ ćemo izvršiti  pred „Uskrs“ i blagdan „Svih svetih“. U slijedećoj godini planira se postavljanje nekoliko novih rasvjetnih tijela.

Vrijednost radova:                                 100.000,00 kn

Izvori financiranja:

1. Eko d.o.o.                                           100.000,00 kn          100 %

7.  ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Temeljem Plana i programa Općine Blato za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Blato u 2021. godine izdvojit će se 50.000 kn.

8.  INTERVENCIJE  U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA MORA

U slučaju ekoloških katastrofa, odnosno onečišćenja mora Općina Blato će u svom proračunu za slijedeću godinu osigurati 10.000,00 kn.

9. ZBRINJAVANJE  NAPUŠTENIH PASA

Za zbrinjavanje napuštenih pasa izdvojit će se 27.000,00 kn.

10. ODRŽAVANJE NASELJA POTIRNA

Za održavanje komunalne infrastrukture naselja Potirna planira se utrošiti 50.000,00 kn iz proračuna Općine Blato.

# 11.  OSTALO ODRŽAVANJE:

Pod ostalim održavanjem podrazumijevamo: održavanje plaža; najam kemijskih WC-a za plaže; najam hale za izdvojeno skupljanje otpada, nabavka i popravak dekorativnih elemenata za blagdansko ukrašavanje; nabavka košarica za sitni otpad  i najam auto košare.

Vrijednost radova:                                 180.000,00 kn

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                      160.000,00 kn          89 %

2. Eko d.o.o.                                             20.000,00 kn          11 %

|  | VRSTE ODRŽAVANJA | PLANIRANO ZA 2021. |  | IZVORI FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNE POVRŠINE | 1.000.000,00 650.000,00 |  | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 100.000,00 35.000,00 |  | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
| 3. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | 270.000,00 |  | OPĆINA BLATO |
| 4. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 500.000,00 |  | OPĆINA BLATO |
| 5. | ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH KANALA | 10.000,00 |  | OPĆINA BLATO |
| 6. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 100.000,00 |  | EKO d.o.o. |
| 7. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTVANIH CESTA | 50.000,00 |  | OPĆINA BLATO |
| 8. | INTERVENCIJE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA MORA | 10.000,00 |  | OPĆINA BLATO |
| 9. | ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH PASA | 27.000,00 |  | OPĆINA BLATO |
| 10. | ODRŽAVANJE NASELJA POTIRNA | 50.000,00 |  | OPĆINA BLATO |
| 11. | OSTALO ODRŽAVANJE | 160.000,00 30.00,00 |  | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
|  | #### UKUPNO: | 2.177.000,00 815.000,00 |  | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
|  | #### SVEUKUPNA VRIJEDNOST PROGRAMA | 2.992.000,00 |  |  |