 Program gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja

Općine Blato u 2023. godini

UVOD


Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja u 2023. godini obuhvaća investicije koje se nastavljaju iz 2022. godine i koje Općina Blato planira ostvariti u 2023. godini.


U Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato u 2023. godini navodimo investicije koje će se financirati sredstvima Državnog proračuna i resornih ministarstava, Županijskog proračuna i pravnih osoba ili zajedničkim ulaganjem gore navedenih subjekata i Općinskog proračuna.


Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja obuhvaća slijedeće investicije:

1. Imovinsko pravni poslovi za cestu Krtinja – spoj sa ŽC6222
2. Izgradnja I kata dječjeg vrtića i jaslica u Blatu,
3. Odvodnja oborinske vode iz centra Blata,

4. Imovinsko pravni poslovi ceste Blato - Gršćica,

5. Investicije vodoopskrbe i fekalne odvodnje Općine Blato

6. Rekonstrukcija ceste Sitnica – Karbuni,

7. Izrada prostorno planske  dokumentacije,

8. Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Kućišta,

9. Postavljanje rasvjetnih stupova – ekološka javna rasvjeta,

10. Izgradnja „Pretovarne stanice“ na Dubovu,

11. Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato, 
12. Elektrifikacija nenelektrificiranih dijelova otoka Korčule,
13. Uređenje prostora za udrugu Vicenca Blato, 

14. Ugradnja kose stubišne platforme u zgradi Općine Blato,
15. Izgradnja športskih terena na Prižbi,
16. Izgradnja športskih terena u Krtinji,
17. Postavljanje solarnih panela na krovištu Doma kulture u Blatu, 
18. Sanacija jugoistočnog dijela groblja Svetog Križa u Blatu,

19. Rekonstrukcija ceste od Blata do  Sitnice, 

20. Arheološki park „Kopila“
          1.  Imovinsko pravni poslovi za cestu Krtinja – spoj sa ŽC 6222
Općina Blato provodi postupak rješavanja imovinsko pravnih poslova kako bi se izvršio preostali otkup zemljišta za „cestu Krtinja – spoj sa ŽC 6222“.  
Županijska uprava za ceste Dubrovnik tijekom proteklih godina u potpunosti je  financirala realizaciju ove investicije - izradu kompletne projektne dokumentacije i izvođenje radova izgradnje ceste. 

Općina Blato će u slijedećoj godini iz svog Proračuna izdvojiti 7.000,00 eura za otkup zemljišta.   
      2.  Izgradnja I kata dječjeg vrtića i jaslica u Blatu  


Općina Blato izradila je kompletnu projektnu dokumentaciju za izgradnju I kata vrtića. Navedenom dogradnjom osigurat će se nova tri dnevna boravka za vrtićke skupine.


     Ishođena je građevinska dozvola u svibnju ove godine. Ukupna vrijednost projekta (izvođenje svih radova sa opremanjem) prema projektantskim cijenama iznosi 8.426.671,25 kuna sa PDV-om.


     Općina Blato prijavila je ovaj projekt na poziv: Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO. C3. 1. R1 – I1. 01) pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja u lipnju ove godine. 

     Temeljem obavijesti o statusu nakon provjere prihvatljivosti, ovog  projekta, utvrđeno je da se  projekt izgradnje I kata vrtića i jaslica isključuje iz daljnjeg postupka. Općina Blato u propisanom roku  uputila je prigovor.



Također je najavljen novi natječaj do karaja godine na koji se Općina Blato sa ovim projektom može prijaviti.  



U slijedećoj godini Općina Blato planira započeti sa realizacijom ove investicije za što će se osigurati 700.000,00 eura.  
 


           3.  Odvodnja oborinske vode iz centra Blata

Općina Blato je tijekom 2011., 2014. i 2016. godine izvršila dio radova  oborinske kanalizacije iz centra Blata.

Dosadašnja realizacija ove investicije obuhvaća radove na postavljanju betonske cijevi oborinske kanalizacije u dijelu ulice br. 32., što je realizirano 2014. godine.  Zajedno sa cijevima  oborinske kanalizacije postavljene su nove vodovodne cijevi i fekalni kolektor. Izveden je dio betonskog kanala u predjelu Mali Učijak do polja Poje, što je realizirano 2011. i 2016. godine. Do sada je ukupno realizirano 3.145.591,00 kuna sa PDV-om.


Potrebno je završiti dionicu u naselju Blato u ulici br. 32, u kojoj će se također osim cijevi za oborinsku kanalizaciju, položiti i nove vodovodne cijevi i fekalni kolektor.


Također je potrebno i završiti ugradnju betonskih kanala u polju Poje.


Za navedene preostale radove izdvojen je troškovnik iz glavnog projekta, te je Vodovod Blato d.o.o. proveo javnu nabavu i odabran je najpovoljniji ponuđač – tvrtka Strabag d.o.o. iz Dugopolja, čija ponuda iznosi 6.185.882,28 kuna bez PDV-a. 
      
Temeljem dogovora sa Hrvatskim vodama iz Splita Općina Blato izdvojit će 30 % od troškova za oborinsku kanalizaciju, što iznosi 1.158.796,52 kune. 


Ova investicija realizirat će se u tri proračunske godine, svake godine po 399.265,51 kuna.


Do kraja 2022. godine planira se izvršiti dio radova betonskog kanala u polju Poje za što se planira izdvojiti ukupno 837.500,00 kuna:
      - 572.500,00 kuna Hrvatske vode,

      - 265.000,00 kuna Općina Blato.

U slijedećoj godini za ovu investiciju planira se izdvojit ukupno 185.000,00 eura za preostale radove unutar mjesta u 32. ulici: 
              - 130.000,00 eura  -  Hrvatske vode,

             -  55.000,00 eura  -  Općina Blato.                         

4. Imovinsko pravni poslovi ceste Blato – Gršćica 

Tijekom proteklih godina  izvršeni su radovi na proširenju županijske ceste ŽC – 6223 na dionici od Blata do Gršćice u ukupnoj duljini od 7,1 km, što se financiralo sredstvima Županijske uprave za ceste Dubrovnik i Općine Blato. 

 


Za rješavanje imovinsko pravnih poslova u 2023. godini iz Proračuna Općine Blato izdvojit će se  20.000,00 eura. 

5.  Investicije vodoopskrbe i fekalne odvodnje Općine Blato 
 


Investicije vodoopskrbe i fekalne odvodnje Općine Blato obuhvaćaju slijedeće investicije:

· Izgradnja kanalizacijskog sustava Općine Blato
· Vodoopskrba Potirne
· Sanacija gubitaka na vodoopskrbnoj mreži

· Projektna dokumentacija za umrežavanje 3 nove bušotine – izvorišta pitke vode

· Izgradnja precrpne stanice Trstenik.


Navedene investicije provodi i realizira Vodovod Blato d.o.o., a Općina Blato je sudjelovala u financiranju. 


Temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva navedene investicije financirati će se naknadom za razvoj, koja je od srpnja ove godine direktan  prihod Vodovoda Blato d.o.o..     
            6. Rekonstrukcija ceste Sitnica – Karbuni


Općina Blato je tijekom prošle i ove godine izvršila realizaciju rekonstrukcije ceste Sitnica - Karbuni za što je izdvojeno 7.417.384,82 kuna sa PDV-om za izvođenje radova, 115.625,00 kuna za građevinski nadzor, 67.500,00 za geodetski nadzor, 22.500,00 kuna za ostale geodetske radove  i 171.192,55 kuna za dodatne radove koji su izvan dionice predmetne ceste za koju je provedena javna nabava.   

 Općina Blato financirala je sanaciju makadamskih cesta Gršćica – Karbuni i  Zaglav – Potirna za što je izdvojeno 112.500,00 kuna kako bi se omogućilo lakše prometovanje navedenim zaobilaznim cestama u vrijeme trajanja građevinskih radova rekonstrukcije ceste Sitnica – Karbuni.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo je Odluku kojom se Općini Blato daruje višak iskopa koji je nastao tijekom rekonstrukcije ceste Sitnica – Karbuni. Općina Blato ovaj će materijal utrošiti za sanaciju nerazvrstanih cesta i za redovito održavanje četvrte kazete odlagališta komunalnog otpada „Sitnica“.  


Do kraja ove godine završit će se financiranje imovinsko pravnih poslova.


U slijedećoj godini financirati će se dodatna prometna  signalizacija (vertikalna signalizacija i dio ograde) za što će se izdvojiti 13.500,00 eura. 

7.  Izrada prostorno planske  dokumentacije 


U tijeku je izrada „Ciljane izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Blato“.


Općina Blato završila je postupak ocjene o potrebi strateške procjene na okoliš Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Blato, donošenjem Odluke načelnika kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Blato na okoliš. Početkom slijedeće godine planira se donošenje Odluke o izradi ovog plana.


U tijeku je izrada Prijedloga plana za javnu raspravu, a donošenje plana planira se u prvoj polovici slijedeće godine.

U slijedećoj godini planira se započeti sa postupkom Izmjene i dopune UPU-a Bristva – Prigradica - Žukova. Prema procijenjenoj vrijednosti ovog postupka koja iznosi 570.000,00 kuna bez PDV-a, potrebno je provesti otvoreni postupak javne nabave kojeg planiramo provesti početkom slijedeće godine.


Budući da područje UPU-a Bristva – Prigradica – Žukova obuhvaća veliku površinu a time i veliko financijsko izdvajanje, ovaj plan planira se realizirati u tri proračunske godine.


U slijedećoj godini Općina Blato planira izdvojiti 27.000,00 eura za ovu investiciju.  

         8. Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Kućišta 

Općina Blato će u slijedećoj godini započeti sa rješavanjem imovinsko pravnih poslova. 
Donošenjem Ciljanih izmijena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Blato  planira se lokacija za reciklažno dvorište Kućišta u kojem će se deponirat i obrađivati građevinski otpad.
           9. Postavljanje rasvjetnih stupova – ekološka javna rasvjeta


Općina Blato realizirala je projekt zamjene javne rasvjete sa energetski učinkovitom javnom rasvjetom u naselju Blato prema ESCO modelu financiranja koji ne zahtjeva dodatna izdvajanja iz Proračuna Općine Blato, već se ESCO model financira iz ostvarenih ušteda električne energije.

Općina Blato planira i u slijedećj godini vršiti zamjenu javne rasvjete sa energetski učinkovitom i to u priobalnim područjima Općine Blato. 


U slijedećoj godini za ovu investiciju izdvojit će se 27.000,00 eura za ovu investiciju.  

10. Izgradnja Pretovarne stanice

Prema Prostornom planu uređenja Općine Blato planirana je izgradnja Pretovarne stanice na području deponija Sitnica koja bi prihvaćala otpad Općine Blato i Općine Vela Luka.


Temeljem zajedničkog dogovora svih načelnika i gradonačelnika Korčule, sve općine na otoku Korčuli i Grad Korčula suglasne su da se izvrši ciljana Izmjena i dopuna Županijskog prostornog plana kojom se izmiješta lokacija za Pretovarnu stanicu sa deponija Sitnica u gospodarsku zonu komunalno servisne namjene Dubovo na području Grada Korčule, koja bi prikupljala otpad sa svih Korčulanskih općina i Grada Korčule.
 

11.  Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato     

Županijska uprava za ceste Dubrovnik financirati će izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova uređenja zapadnog ulaza u mjesto Blato, što uključuje proširenje dijela županijske ceste ŽC 6222 sa pripadajućim spojevima.

U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih poslova.

Općina Blato financirati će javnu rasvjetu što uključuje izradu elektrotehničkog projekta,  nabavku kandelabera, kabela sa kompletnom opremom i radove iskopa kanala i polaganje kabela javne rasvjete. Za izradu elektrotehničkog projekta i nabavku kandelabera sa kompletnom opremom osigurati će se 90.000,00 kuna, dok će se za građevinske radove izdvojiti 200.000,00 kuna.  


Općina Blato zatražila je od Županijske uprave za ceste Dubrovnik da se ova investicija uvrsti u Plan uređenja županijskih i lokalnih cesta za 2023. godinu. 

U slijedećoj godini planira se  izdvojiti 13.500,00 eura za javnu rasvjetu.

   12.  Elektrifikacija neelektrificiranih dijelova otoka Korčule


U projektu elektrifikacije neelektrificiranih dijelova otoka Korčule sudjeluju HEP, Općina Blato, Općina Vela Luka, Općina Smokvica i Grad Korčula. 

Cilj ovog projekta je elektrifikacija područja koja su bez električne energije, a u ovom postupku legalizacije na navedenim područjima su ozakonjeni brojni stambeni objekti koji sada traže priključak električne energije.

Obveza Općina bila bi rješavanje imovinsko pravnih poslova tj. uknjižba prometnica kojima bi prolazili navedeni kabeli električne energije.


Ukupna investicija koja se odnosi na područja Općine Blato iznosi 1.900.000,00 kuna. Prema dogovoru sa predstavnicima Elektrojuga Dubrovnik,  Općina Blato će u slijedećoj godini izdvojiti 7.000,00 eura za ovu investiciju. 

13. Uređenje prostora za udrugu Vicenca Blato 

Općina Blato planira započeti sa realizacijom ove investiciju u slijedećoj godini. 

Općina Blato izvršila je legalizaciju postojećeg objekta, međutim potrebno je ishoditi novu građevinsku dozvolu jer se mijenja namjena prostora.


U tijeku je izrada idejnog projekta nakon čega će se ishoditi lokacijska dozvola. 

Za projektnu dokumentaciju i uređenje u slijedećoj godini izdvojit će se 27.000,00 eura.

14. Ugradnja kose stubišne platforme u zgradi Općine Blato
Općina Blato u protekloj godini  izradila je elaborat potreban za ugradnju kose stubišne platforme u zgradi Općine Blato, te je projekt prijavljen za financiranje na natječaj pri Ministarstvu branitelja u ožujku ove godine. 

Budući da još nisu objavljeni rezultati natječaja, ovu investiciju planiramo realizirati u slijedećoj godini.


U slijedećoj godini za ovu investiciju izdvojit će se 20.000,00 eura. 
15. Izgradnja športskih terena na Prižbi

Temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 52/2018) koji je donesen krajem svibnja 2018. godine, Ministarstvo državne imovine darovalo je Općini Blato dvije parcele (kat. čest. br. 27889/3 i 27891 K. O. Blato) koje su potrebne za izgradnju športskih terena na Prižbi.


Općina Blato izradila je kompletnu projektnu dokumentaciju i ishodila akt za gradnju.


Projekt športskih terena obuhvaća izgradnju teniskog terena, odbojkaškog terena, dječjeg igrališta sa potrebnom infrastrukturom. 


Prema projektantskoj procjeni troškova ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 6.173.134,38 kuna.


Projekt je prijavljen početkom veljače ove godine na natječaj pri Ministarstvu turizma i športa – sufinanciranje izgradnje športske infrastrukture, međutim Općina Blato zbog uvjeta natječaja nije bila u mogućnosti prijaviti čitav projekt već samo dio, i to izgradnju odbojkaškog terena sa pripadajućom infrastrukturom. Prema rezultatima natječaja Općini Blato nisu dodijeljena financijska sredstva.

Općina Blato ovu investiciju ponovno će prijaviti na raspoložive natječaje u slijedećoj godini, te se planira izdvojiti 135.000,00 eura u slijedećoj godini.     
16.  Izgradnja teniskih terena u Krtinji 

Općina Blato planira izgradnju teniskih terena u predjelu Krtinja u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Krtinja. Za dovršetak izrade projektne dokumentacije izdvojit će se 3.000,00 eura.
 

17. Postavljanje solarnih panela na krovište Doma kulture 


Općina Blato planira postavljanje sustava solarnih modula na zapadnom dijelu krovišta Doma kulture na kojem je izvršena sanacija krovišta.

U tom smislu izrađena je potrebna projektna dokumentacija i ishođena je suglasnost HEP-a.


Temeljem projektantske procjene troškova, ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 281.356,25 kuna. 


Općina Blato u slijedećoj godini ovu investiciju planira prijaviti na natječaj za financiranje za što će se izdvojiti 27.000,00 eura.

18. Sanacija jugoistočnog dijela groblja Svetog Križa u Blatu


Općina Blato je u prošloj godini financirala izradu elaborata sa prijedlogom rješenja za sanaciju jugoistočnog dijela groblja Svetog Križa u Blatu za što je izdvojeno 4.000,00 kuna.


Općina Blato će u slijedećoj godini  za ovu investiciju izdvojiti 7.000,00 eura.   

19. Rekonstrukcija ceste od naselja Blato do Sitnice


Općina Blato će u slijedećoj godini financirati imovinsko pravne poslove za proširenje  ceste (L-69016) od naselja Blato do Sitnice.


Ovu investiciju Općina Blato prijavila je kao prioritetnu investiciju u „Planu izgradnje županijskih i lokalnih cesta na području Dubrovačko neretvanske županije“, te će se zatražiti od Županijske uprave za ceste Dubrovnik financiranje ove investicije.


U slijedećoj godini planira se rješavanje imovinsko pravnih poslova, za što će se izdvojiti 10.000,00 eura.

20. Arheološki park „Kopila“

Općina Blato planira  izraditi projektnu dokumentaciju za „Arheološki park Kopila“ za što će se u slijedećoj godini izdvojiti 4.000,00 eura. 
FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA U 2023. godini


Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishođenja sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati pregled po izvorima sredstava.

	R. broj
	Naziv investicije 
	Program 2023.

Iznos u      eurima
	Izvori financiranja

	1.
	Imovinsko pravni poslovi za cestu Krtinja – spoj sa ŽC 6222

	         7.000,00
	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos 

	2.
	Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica
	     700.000,00
	 Pomoći


	3.
	Odvodnja oborinske vode iz centra Blata 
	        130.000,00
          55.000,00


	Pomoći-Hrvatske vode 
Prenesena sredstva-Općina
Blato

	4.
	Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica – imovinsko pravni poslovi
	           20.000,00
	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos 

	5.
	Investicije vodoopskrbe i fekalne odvodnje Općine Blato
	         
	

	6.
	Rekonstrukcija ceste Sitnica - Karbuni
	           13.500,00
	Prihodi za posebne namjene komunalni doprinos

	7.
	Izrada prostorno planske dokumentacije
	            5.000,00
          22.000,00
	Prihodi za posebne namjene – naknada za legalizaciju

Pomoći

	8. 
	Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Kućišta
	
	

	9. 
	Postavljanje rasvjetnih stupova, ekološka javna rasvjeta 
	          27.000,00
	Pomoći


	10.
	Izgradnja Pretovarne stanice 
	
	

	11.
	Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato
	          13.500,00 
	Pomoći 

	12.
	Elektrifikacija neelektrificiranih dijelova otoka Korčule
	            7.000,00
	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos 

	13.
	Uređenje prostora za udrugu Vicenca Blato
	          27.000,00
	Pomoći

	14.
	 Ugradnja kose stubišne platforme u zgradi Općine Blato   
	       16.000,00

         4.000,00

 
	Pomoći
Opći prihodi i primici

	15.
	Izgradnja športskih terena na Prižbi
	     135.000,00   
      
	Pomoći


	16.
	Izgradnja teniskih terena u Krtinji
	         3.000,00
	Prihodi za posebne namjene komunalni doprinos

	17.
	Postavljanje solarnih panela na krovište Doma kulture
	         27.000,00
	Pomoći

	18.
	Sanacija jugoistočnog dijela groblja Svetog Križa u Blatu
	           7.000,00
	Opći prihodi i primici

	19.
	Rekonstrukcija ceste od naselja Blato do Sitnice
	          10.000,00 
	Prihodi za posebne namjene Komunalni doprinos

	20.

	Arheološki park Kopila
	            4.000,00
	Opći prihodi i primici

	
	UKUPNO
	     1.233.000,00
	


