IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA

ODRŽAVANJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE I OPSEG RADOVA ODRŽAVANJA UREĐENOG

GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2022. GOD.

Općinsko vijeće, ožujak  2023. god.

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA:

Ručno i strojno pometanje javnih površina u središtu mjesta, prikupljanje i odvoz i deponiranje komunalnog otpada, nabavka spremnika za komunalni otpad i izdvojeno skupljanje otpada, opreme za vođenje evidencije prikupljenjog mješovitog komunalnog otpada, odvoz glomaznog otpada, izdvojeno skupljanje otpada (papir, karton, otpadna mineralna i jestiva ulja, otpadne gume, elektronski i električni otpad, tekstilna roba, otpadne baterije, lijekovi i akumulatori), održavanje saniranog odlagališta „Sitnica“ i reciklažnog dvorišta vrši  se redovno prema «Planu i programu EKO-a d.o.o.».

Vrijednost radova:                               1.650.000,00 kn

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                    1.000.000,00 kn         61 %

2. Eko d.o.o.                                            650.000,00 kn         39 %

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA:

Redovito se vršilo održavanje javno- prometnih površina, održavanje i upravljanje ribarnicom i tržnicom, klupa i prometnih znakova u smislu bojanja i zamjene drvenih elemenata, te zamjena dotrajalih i uništenih i postavljanje novih prometnih znakova, te vodoravno obilježavanje pješačkih prijelaza, parkirnih mjesta, izrada i postavljenje stupića za nesmetan prolaz pješaka i sl.  U novim prostorijama TZO Blato uređen je interijer na način da su obavljeni elektroinstalaterski i vodoinstalaterski radovi, postavljene su gipsane ploče, keramičke pločice, unutarnji i vanjski otvori, te je izvršeno gletanje i bojanje zidova.

Vrijednost radova:                                  165.000,00 kn

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                      130.000,00 kn          79 %

2. Eko d.o.o.                                             35.000,00 kn          21 %

3.  ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA:

Održavanje javno-zelenih površina uključuje orezivanje i čišćenje nasada, proljetno okopavanje i zalijevanje, košenje travnjaka, obnova i popuna nasada, te sezonska sadnja i preventivna zaštita lipa, održavanje dječjeg igrališta, održavanje nogometnog igrališta. U 1. ulici srušeni su preostali bagremi u drvoredu, te je posađeno dvadesetak mladih sadnica lipa. Palme ispred Općine Blato tretirane su protiv palmine pipe dva puta. Na igralištu za male sportove u Prigradici, kao i u Blatu postavljeni su novi reflektori, a na dječjim igralištima su postavljene dvije nove ljuljačke.

Vrijednost radova:                              320.000,00 kn

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                   320.000,00 kn          100 %

# 4.  ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE:

Upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete osigurava kontinuirano funkcioniranje javne rasvjete uključujući podmiru troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina. U siječnju je profunkcionirala ekološka javna rasvjeta u mjestu Blatu, a nakon ljeta i u uvali Prigradici.

Vrijednost radova:                               670.000,00 kn

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                    670.000.00 kn         100 %

5. ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH KANALA

Održavanje kišnih slivnika, taložnica i odvodnih kanala vršilo se prema potrebi, a generalno čišćenje se obavlja prije jesenskih kiša.

Vrijednost radova:                                  10.000,00 kn

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                       10.000,00 kn           100 %

# 6. ODRŽAVANJE GROBLJA:

Temeljem „Odluke o groblju“ i “ Plana i programa Eko-a d.o.o. za 2022. god.“ na groblju Sv. Križa se uz redovno održavanje izvršilo dvadeset osam (54) sprovoda, tri(3) prijenosa i jedno(1) čišćenje. Čišćenje „Starog groblja“ vršilo se pred „Uskrs“. 	Također smo skinuli, servisirali i vratili zvono na krovište crkve Sv. Križa.

Vrijednost radova:                                80.000,00 kn

Izvori financiranja:

1. Eko d.o.o.                                         80.000,00 kn          100 %

7.  ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pred ljetnu sezonu djelatnici EKO-a d.o.o. i obrt „Kontista“ su po nalogu Općine Blato izvršili saniranje udarnih rupa na cestama u Blatu, te je pri tome utrošeno samo 4 T asfalta jer nije radila asfaltna baza u Kapji..

Vrijednost radova:    205.780,61 kn

Izvori finanaciranja:

1. Općina Blato         205.780,61 kn      100 %

8. ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH PASA I MAČAKA

Vrijednost radova : 18.997,60 kn

- Općna Blato      18.997,60 kn        100 %

Usklopu ovog programa sterilizirano je 75 mačaka, kako bi se umanjio njihov broj na javnim površinama.

9.  INTERVENCIJE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA MORA

Planirana sredstva za intervencije u slučaju onečišćenja mora za  prvih šest mjeseci nisu utrošena.

# 10.  OSTALO ODRŽAVANJE:

Pod ostalim održavanjem podrazumijevamo: održavanje plaža; najam hale za izdvojeno skupljanje otpada, nabavka i popravak dekorativnih elemenata za blagdansko ukrašavanje; nabavka košarica za sitni otpad, klupa i najam auto košare.

Vrijednost radova:      180.000,00 kn

Izvori financiranja:

1. Općina Blato           160.000,00 kn     89  %

2. Eko d.o.o.                  20.000,00 kn     11  %

11. ODRŽAVANJE NASELJA POTIRNA

Vrijednost radova       50.000,00

- Opčina Blato        50.000,00       100 %

|  | VRSTE ODRŽAVANJA | PLANIRANO ZA 2022. |  | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.-31.12.2022. | IZVORI FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNE POVRŠINE | 1.000.000,00 650.000,00 |  | 1000.000,00 650.000,00 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 130.000,00 35.000,00 |  | 130.000,00 35.000,00 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
| 3. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | 320.000,00 |  | 320.000,00 | OPĆINA BLATO |
| 4. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 600.000,00 |  | 670.000,00 | OPĆINA BLATO |
| 5. | ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH KANALA | 10.000,00 |  | 10.000,00 | OPĆINA BLATO |
| 6. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 120.000,00 |  | 80.000,00 | EKO d.o.o. |
| 7. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTVANIH CESTA | 200.000,00 |  | 205.780,61 | OPĆINA BLATO |
| 8. | ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH PASA | 27.000,00 |  | 18.997,60 | OPĆINA BLATO |
| 9. | INTERVENCIJE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA MORA | 10.000,00 |  | - | OPĆINA BLATO |
| 10. | OSTALO ODRŽAVANJE | 160.000,00 20.000,00 |  | 160.000,00 20.000,00 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
| 11. | ODRŽAVANJE NASELJA POTIRNA | 50.000,00 |  | 50.000,00 | OPĆINA BLATO |
|  | #### UKUPNO: SVEUKUPNA VRIJEDNOST PROGRAMA | 2.507.000,00 825.000,00 3.332.000,00 |  | 2.564.778,21 785.000,00 3.349.778,21 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |