IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA

ODRŽAVANJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE I OPSEG RADOVA ODRŽAVANJA UREĐENOG

GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2023. GOD.

Općinsko vijeće, rujan  2023. god.

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA:

Ručno i strojno pometanje javnih površina u središtu mjesta, prikupljanje i odvoz i deponiranje komunalnog otpada, nabavka spremnika za komunalni otpad i izdvojeno skupljanje otpada, opreme za vođenje evidencije prikupljenjog mješovitog komunalnog otpada, odvoz glomaznog otpada, izdvojeno skupljanje otpada (papir, karton, otpadna mineralna i jestiva ulja, otpadne gume, elektronski i električni otpad, tekstilna roba, otpadne baterije, lijekovi i akumulatori), održavanje saniranog odlagališta „Sitnica“ i reciklažnog dvorišta vrši  se redovno prema «Planu i programu EKO-a d.o.o.».  Izvršena je nabavka 28 spremnika za izdvojeno skupljanje otpada volumena 1100 L i 40 kompostera uz 60% sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Također se je prema planu i programu Eko d.o.o. podijelilo 115 spremnika-kanta za mješani komunalni otpad kućanstvima u dijelu Ulica 102.;53.;54.;5.;6.;7.; i 9.

Vrijednost radova:                               110.000,00 euro

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                    44.000,00 euro         40 %

2. Eko d.o.o.                                         66.000,00 euro         60 %

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA:

Redovito se vršilo održavanje javno- prometnih površina, održavanje i upravljanje ribarnicom i tržnicom, klupa i prometnih znakova u smislu bojanja i zamjene drvenih elemenata, te zamjena dotrajalih i uništenih i postavljanje novih prometnih znakova, te vodoravno obilježavanje pješačkih prijelaza, parkirnih mjesta, izrada i postavljenje stupića za nesmetan prolaz pješaka i sl.  U prostorijama do klavir sale uređen je interijer na način da su obavljeni elektroinstalaterski i vodoinstalaterski radovi, postavljene su gipsane ploče, keramičke pločice, te je izvršeno gletanje i bojanje zidova, posavljen je podni laminat u jednoj prostoriji, te obojani unutarnji i vanjski otvori.

Vrijednost radova:                                  11.000,00 euro

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                       8.650,00 kn          79 %

2. Eko d.o.o.                                            2.350,00 kn          21 %

3.  ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA:

Održavanje javno-zelenih površina uključuje orezivanje i čišćenje nasada, proljetno okopavanje i zalijevanje, košenje travnjaka, obnova i popuna nasada, te sezonska sadnja i preventivna zaštita lipa, održavanje dječjeg igrališta, održavanje nogometnog igrališta.

Vrijednost radova:                              20.000,00 euro

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                    20.000,00 euro          100 %

# 4.  ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE:

Upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete osigurava kontinuirano funkcioniranje javne rasvjete uključujući podmiru troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina.

Vrijednost radova:                               55.000,00 euro

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                    50.938.52 euro         93 %

5. ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH KANALA

Održavanje kišnih slivnika, taložnica i odvodnih kanala vršilo se prema potrebi, a generalno čišćenje se obavlja prije jesenskih kiša.

Vrijednost radova:                                  750,00 euro

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                        750,00 euro           100 %

# 6. ODRŽAVANJE GROBLJA:

Temeljem „Odluke o groblju“ i “ Plana i programa Eko-a d.o.o. za 2022. god.“ na groblju Sv. Križa se uz redovno održavanje izvršilo dvadeset sedam (27) sprovoda, četiri(4) prijenosa i jedno(1) čišćenje. Čišćenje „Starog groblja“ vršilo se pred „Uskrs“.

Vrijednost radova:                                8.000,00 euro

Izvori financiranja:

1. Eko d.o.o.                                          8.000,00 euro          100 %

7.  ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pred ljetnu sezonu djelatnici EKO-a d.o.o. i obrt „Perić“ su po nalogu Općine Blato izvršili saniranje udarnih rupa na cestama u Blatu, te je pri tome utrošeno 52 T asfalta.

Vrijednost radova:    3.000,00 euro

Izvori finanaciranja:

1. Općina Blato         8.746,81 euro      292 %

8. ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH PASA I MAČAKA

Vrijednost radova : 1.000,00 euro

- Općna Blato      700,49 euro        70%

9.  INTERVENCIJE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA MORA

Planirana sredstva za intervencije u slučaju onečišćenja mora za  prvih šest mjeseci nisu utrošena.

# 10.  OSTALO ODRŽAVANJE:

Pod ostalim održavanjem podrazumijevamo: održavanje plaža; najam hale za izdvojeno skupljanje otpada, nabavka i popravak dekorativnih elemenata za blagdansko ukrašavanje; nabavka košarica za sitni otpad, klupa i najam auto košare.

Vrijednost radova:      12.000,00 euro

Izvori financiranja:

1. Općina Blato           10.500,00 euro     87,5  %

2. Eko d.o.o.                  1.500,00 euro     12,5  %

11. ODRŽAVANJE NASELJA POTIRNA

Vrijednost radova       3.000,00 euro

- Opčina Blato             -

|  | VRSTE ODRŽAVANJA | PLANIRANO ZA 2023. |  | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.-30.06.2023. | IZVORI FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNE POVRŠINE | 77.000,00 143.000,00 12.233,86 |  | 44.000,00 66.000,00 12.233,86 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA |
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 17.300,00 4.700,00 |  | 8.650,00 2.350,00 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
| 3. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | 40.000,00 |  | 20.000,00 | OPĆINA BLATO |
| 4. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 110.000,00 |  | 50.938,52 | OPĆINA BLATO |
| 5. | ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH KANALA | 1.300,00 |  | 650,00 | OPĆINA BLATO |
| 6. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 16.000,00 |  | 8.000,00 | EKO d.o.o. |
| 7. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTVANIH CESTA | 6.000,00 |  | 8.746,81 | OPĆINA BLATO |
| 8. | ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH PASA | 2.000,00 |  | 700,49 | OPĆINA BLATO |
| 9. | INTERVENCIJE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA MORA | 1.300,00 |  | - | OPĆINA BLATO |
| 10. | OSTALO ODRŽAVANJE | 21.000,00 3.000,00 |  | 10.500,00 1.500,00 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
| 11. | ODRŽAVANJE NASELJA POTIRNA | 6.000,00 |  | - | OPĆINA BLATO |
|  | #### UKUPNO: SVEUKUPNA VRIJEDNOST PROGRAMA | 281.900,00 166.700,00 12.233,86 460.833,86 |  | 144.185,82 77.850,00 12.233,86 1.788.963,53 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA |