IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA

ODRŽAVANJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE I OPSEG RADOVA ODRŽAVANJA UREĐENOG

GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 30.06.2024. GOD.

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA:

Ručno i strojno pometanje javnih površina u središtu mjesta, prikupljanje odvoz i deponiranje komunalnog otpada, nabavka spremnika za komunalni otpad i izdvojeno skupljanje otpada, odvoz glomaznog otpada, izdvojeno skupljanje otpada (papir, karton, otpadna mineralna i jestiva ulja, otpadne gume, elektronski i električni otpad, tekstilna roba, otpadne baterije, lijekovi i akumulatori), održavanje reciklažnog dvorišta vrši  se redovno prema «Planu i programu EKO-a d.o.o.». Početkom godine podijeljeno je 130 spremnika-kanta za prikupljanje miješanog komunalnog otpada namijenjenih za: 65.; 71.; 42.; i 31. Ulicu. EKO d.o.o. je izvršio prijavu na javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2024) FZOEU, u cilju nabavke kontejnera/spremnika za odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada u vrijednosti od 19 572,00 eura bez PDV-a. Krajem kolovoza dobivena je Odluka i potpisan Ugovor s FZOEU o sufinanciranju opreme.

Vrijednost radova:                        146 116,93       eura

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                            55 000,00 eura           37,6%

2. Eko d.o.o.                                 85 000,00 eura           58,2%

3. Fond za zaštitu okoliša i  	- 	-

energetsku učinkovitost

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA:

Redovito se vršilo održavanje javno - prometnih površina, održavanje i upravljanje ribarnicom i tržnicom, klupa i prometnih znakova u smislu bojanja i zamjene drvenih elemenata, te zamjena dotrajalih i uništenih i postavljanje novih prometnih znakova, te vodoravno obilježavanje pješačkih prijelaza, parkirnih mjesta, izrada i postavljenje stupića za nesmetan prolaz pješaka i sl.

Vrijednost radova:                           17 500,00       eura

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                   15 150,00  eura   86,6%

2. Eko d.o.o.                                          2 350,00  eura   13,4%

3.  ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA:

Održavanje javno-zelenih površina uključuje orezivanje i čišćenje nasada, proljetno okopavanje i zalijevanje, košenje travnjaka, obnova i popuna nasada, sezonska sadnja, zaštita palmi, održavanje dječjeg igrališta, održavanje nogometnog igrališta.  Započela je realizacija projekta  zamjene starih i oštećenih stabala lipa i palim. Oko zgrade Doma kulture uklonjeno je 15 stabala palmi, 10 ih je zamijenjeno novim sadnicama. Radovi su uključivali rušenje starih i usahli palmi, uklanjanje kamenog vijenca, vađenje korijenja,  vraćanje kamenog vijenca, dovoz zemlje i sadnju. Iznimno osjetljiva situacija je bila sa stablima palme ispred zgrade Doma kulture gdje se je uspjelo zamijeniti palme uz minimalna oštećenja okolnog pločnika. Do sada je zamijenjeno 30 stabala lipa mladim sadnicama. Nabavljeno je  15 vreća za navodnjavanje koje sistemom kap po kap zalijevaju mlade sadnice. Navedeno se pokazalo kao praktičan, jednostavan i učinkovit način zalijevanja mladih sadnica. U ostatku drvoreda provela se je sječa dijela krošnje odnosno, rasterećivanje krošnje i izvršena je prihrana preko lista aminokiselinama i NPK hranjivima sve u cilju ublažavanja posljedica ekstremnih uvjeta tijekom ljetnog dijela godine (suša, visoke temperature) kojima je drvored izložen.

Vrijednost radova:                    33 400,00          eura

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                         43 400,00          eura          129,9%

Stavka FZOEU iz Programa održavanja komunalne infrastrukture, prosinac 2023. g., u iznosu od 61.860,77  eur   realizira se kroz Program gradnje objekata i uređaja  komunalne  infrastrukture i drugih kapitalnih ulaganja Općine Blato.

# 4.  ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE:

Upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete osigurava kontinuirano funkcioniranje javne rasvjete uključujući podmiru troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina. Proveden je projekt zamjene većeg dijela javne rasvjete ekološkom (70 rasvjetnih tijela) na dionici od Vinašca do Podjamja. Postupno se krenulo u nabavku i ugradnju javne rasvjete na lokacijama na kojim se ukazala potreba, gdje uvjeti dopuštaju postavljanje rasvjete i za koje je dobiven nalog za postavljanje.

Vrijednost radova:             50 000,00                  eura

Izvori financiranja:

1. Općina Blato             42 078,02                       eura    84,2 %

5. ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH KANALA

Održavanje kišnih slivnika, taložnica i odvodnih kanala vršilo se prema potrebi. Generalno čišćenje vrši se prije jesenskih kiša.

Vrijednost radova:             750,00          eura

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                  750,00          eura       100%

# 6. ODRŽAVANJE GROBLJA:

Temeljem „Odluke o groblju“ i “ Plana i programa Eko-a d.o.o. za 2024. god.“ na groblju Sv. Križa se uz redovno održavanje izvršilo dvadeset jedan (21) ukop, dva (2) prijenosa i tri (3) čišćenja. Uređenje „Starog groblja“ vršilo se pred „Uskrs“. Izvršena je nabavka i ugradnja 3 solarna reflektora na dijelu groblja koje nije pokriveno rasvjetom.

Vrijednost radova:                      8 000,00          eura

Izvori financiranja:

1. Eko d.o.o.         8 000,00    eura          100%

7.  ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Započeto je s košnjom nerazvrstanih cesta te se je mjestimično vršilo nasipanje jalovinom.

Vrijednost radova: 3 000   eura

1. Općina Blato      5 214,17 eura                        173,8%

8. ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH PASA I MAČAKA

Vrijednost radova : 1 000,00 eura

- Općina Blato   1 793,51   eura   179,4%

9.  INTERVENCIJE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA MORA

Planirana sredstva za intervencije u slučaju onečišćenja mora za prvih 6 mjeseci 2024. god. nisu utrošena.

# 10.  OSTALO ODRŽAVANJE:

Pod ostalim održavanjem podrazumijevamo: održavanje plaža; najam hale za izdvojeno skupljanje otpada, nabavka i popravak dekorativnih elemenata za blagdansko ukrašavanje; nabavka košarica za sitni otpad, klupa i najam auto košare. Izvršeno je održavanje pročelja zvonika i izvršena zamjena zastave.

Vrijednost radova:                                 12 000,00 eur

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                      12 690,92 eur          105,8 %

2. Eko d.o.o.                                             1 500,00 eur            12,5 %

11. ODRŽAVANJE NASELJA POTIRNA

Vrijednost radova   3 000,00    eura

Izvori financiranja:

- Općina Blato    -         eura

|  | VRSTE ODRŽAVANJA | PLANIRANO ZA 2024. (eura) |  | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.-30.06.2024 (eura) | IZVORI FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 110.000,00 170.000,00 12 233,86 |  | 64.000,00 85.000,00 - | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. FZOEU |
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 30.300,00 4.700,00 |  | 15.150,00 2.350,00 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
| 3. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | 66.800,00 |  | 43.400,00 | OPĆINA BLATO |
| 4. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 100.000,00 |  | 42.078,02 | OPĆINA BLATO |
| 5. | ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH KANALA | 1.500,00 |  | 750,00 | OPĆINA BLATO |
| 6. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 16.000,00 |  | 8.000,00 | EKO d.o.o. |
| 7. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 6.000,00 |  | 5.214,17 | OPĆINA BLATO |
| 8. | ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH PASA | 2.000,00 |  | 1.793,51 | OPĆINA BLATO |
| 9. | INTERVENCIJE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA MORA | 1.300,00 |  | - | OPĆINA BLATO |
| 10. | OSTALO ODRŽAVANJE | 21.000,00 3.000,00 |  | 12.690,92 1.500,00 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
| 11. | ODRŽAVANJE NASELJA POTIRNA | 6.000,00 |  | - | OPĆINA BLATO |
|  | Ukupno | 344 900,00 193.700,00 12 233,86 |  | 185.780,62 96.850,00 - | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. FZOEU |
|  | SVEUKUPNA VRIJEDNOST PROGRAMA | 550.833,86 |  |  |  |