 Program gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture 

Općine Blato u 2025. godini

UVOD


Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2025. godini obuhvaća infrastrukturne investicije koje se nastavljaju iz 2024. godine i koje Općina Blato planira ostvariti u 2025. godini.


U Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  Općine Blato u 2025. godini navodimo investicije koje će se financirati sredstvima Državnog proračuna i resornih ministarstava, Županijskog proračuna i pravnih osoba ili zajedničkim ulaganjem gore navedenih subjekata i Općinskog proračuna.


Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  obuhvaća slijedeće investicije:

1. Odvodnja oborinske vode iz centra Blata,

2. Imovinsko pravni poslovi ceste Blato - Gršćica,

3. Investicije vodoopskrbe i fekalne odvodnje Općine Blato
4. Postavljanje rasvjetnih stupova – ekološka javna rasvjeta,

5. Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato, 
6. Elektrifikacija nenelektrificiranih dijelova otoka Korčule, 
7. Rekonstrukcija ceste od Blata do  Sitnice,
8. Uređenje prometne infrastrukture uvale Prižba, 
9. Uređenje nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Općine Blato,
10. Sanacija jugoistočnog dijela groblja Svetog Križa u Blatu,

           1.  Odvodnja oborinske vode iz centra Blata

Općina Blato je tijekom 2011., 2014. i 2016. godine izvršila dio radova  oborinske kanalizacije iz centra Blata.

Dosadašnja realizacija ove investicije obuhvaća radove na postavljanju betonske cijevi oborinske kanalizacije u dijelu ulice br. 32., što je realizirano 2014. godine.  Zajedno sa cijevima  oborinske kanalizacije postavljene su nove vodovodne cijevi i fekalni kolektor. Izveden je dio betonskog kanala u predjelu Mali Učijak do polja Poje, što je realizirano 2011. i 2016. godine. Tijekom 2011, 2014. i 2016. godine  realizirano je ukupno 417.491,67 eura sa PDV-om.


Za  preostale radove izdvojen je troškovnik iz glavnog projekta, te je Vodovod Blato d.o.o. proveo javnu nabavu i odabran je najpovoljniji ponuđač – tvrtka Strabag d.o.o. iz Dugopolja, čija ponuda iznosi 821.007,67 eura bez PDV-a. 

Tijekom  ove godine završena je  dionica u naselju Blato u ulici br. 32, u kojoj  su se  osim cijevi za oborinsku kanalizaciju, položile i nove vodovodne cijevi i fekalni kolektor.  U ovoj godini također je odrađen  dio betonskog kanala u 20. ulici i dio kanala u polju „Poje”.
 
      
Temeljem dostavljenog zahtjeva za doznakom sredstava iz Hrvatskih voda Split, Općina Blato će do kraja ove godine izdvojiti 125.000,00 eura, dok će Hrvatske vode izdvojiti 85.000,00 eura za ovu investiciju.


U slijedećoj godini za ovu investiciju planira se izdvojit ukupno 334.000,00 eura za preostale radove dionice B (preostali dio betonski kanal u 20. ulici i preostali dio u  polju „Poje”): 
              - 200.000,00 eura  -  Hrvatske vode,

             -  134.000,00 eura  -  Općina Blato.                         

2. Imovinsko pravni poslovi ceste Blato – Gršćica 

Tijekom proteklih godina  izvršeni su radovi na proširenju županijske ceste ŽC – 6223 na dionici od Blata do Gršćice u ukupnoj duljini od 7,1 km, što se financiralo sredstvima Županijske uprave za ceste Dubrovnik i Općine Blato. 

 


Za rješavanje imovinsko pravnih poslova u 2025. godini iz Proračuna Općine Blato izdvojit će se  10.000,00 eura. 

3.  Investicije vodoopskrbe i fekalne odvodnje Općine Blato 
 


Investicije vodoopskrbe i fekalne odvodnje Općine Blato obuhvaćaju slijedeće investicije:

· Izgradnja kanalizacijskog sustava Općine Blato
· Vodoopskrba Potirne
· Sanacija gubitaka na vodoopskrbnoj mreži

· Projektna dokumentacija za umrežavanje 3 nove bušotine – izvorišta pitke vode

· Izgradnja precrpne stanice Trstenik.


Navedene investicije provodi i realizira Vodovod Blato d.o.o., a Općina Blato  sudjeluje u financiranju. 


Temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva navedene investicije financirati će se naknadom za razvoj, koja je direktan  prihod Vodovoda Blato d.o.o..     

             4. Postavljanje rasvjetnih stupova – ekološka javna rasvjeta

Općina Blato realizirala je projekt zamjene javne rasvjete sa energetski učinkovitom javnom rasvjetom u naselju Blato prema ESCO modelu financiranja koji ne zahtjeva dodatna izdvajanja iz Proračuna Općine Blato, već se ESCO model financira iz ostvarenih ušteda električne energije.

Općina Blato planira i u slijedećj godini vršiti zamjenu javne rasvjete sa energetski učinkovitom.  


U slijedećoj godini za ovu investiciju izdvojit će se 27.000,00 eura za ovu investiciju.  


5.  Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato     

Županijska uprava za ceste Dubrovnik financirala je izradu projektne dokumentacije i planira financiranje izvođenje radova uređenja zapadnog ulaza u mjesto Blato, što uključuje proširenje dijela županijske ceste ŽC 6222 sa pripadajućim spojevima.

Općina Blato provela je imovinsko pravne poslove, osim jedne parcele za koju će ŽUC Dubrovnik provesti izvlaštenje. 
  


Općina Blato zatražila je od Županijske uprave za ceste Dubrovnik da se ova investicija i u slijedećoj godini uvrsti u Plan uređenja županijskih i lokalnih cesta za 2025. godinu. 

U slijedećoj godini ne planira se  započeti sa izvođenjem radova, koji će se kompletno financirati iz Proračuna Županijske uprave za ceste Dubrovnik.

           6.  Elektrifikacija neelektrificiranih dijelova otoka Korčule


U projektu elektrifikacije neelektrificiranih dijelova otoka Korčule sudjeluju HEP, Općina Blato, Općina Vela Luka, Općina Smokvica i Grad Korčula. 

Cilj ovog projekta je elektrifikacija područja koja su bez električne energije, a u ovom postupku legalizacije na navedenim područjima su ozakonjeni brojni stambeni objekti koji sada traže priključak električne energije.

Obveza Općina bila bi rješavanje imovinsko pravnih poslova tj. uknjižba prometnica kojima bi prolazili navedeni kabeli električne energije.


Ukupna investicija koja se odnosi na područja Općine Blato iznosi 1.900.000,00 kuna. Prema dogovoru sa predstavnicima Elektrojuga Dubrovnik,  Općina Blato će u slijedećoj godini izdvojiti 7.000,00 eura za ovu investiciju. 

        7.    Rekonstrukcija ceste od naselja Blato do Sitnice

U obvezi Općine Blato  financiranje imovinsko pravnih poslova za proširenje  ceste (L-69016) od naselja Blato do Sitnice.


Ovu investiciju Općina Blato prijavila je i ove godine kao prioritetnu investiciju u „Planu izgradnje županijskih i lokalnih cesta na području Dubrovačko neretvanske županije“, te će se zatražiti od Županijske uprave za ceste Dubrovnik financiranje ove investicije.

8. Uređenje prometne infrastrukture uvale Prižba 

Prižba je uvala na južnom dijelu otoka i naše je najveće turističko odredište. Tome u najvećoj mjeri doprinose privatni iznajmljivači s ulaganjima i bogatom ponudom u svojim smještalnim jedinicama. Sukladno tome, Općina treba osigurati dobru prometnu infrastrukturu, što uključuje uređenje jednosmijerne ceste kroz Ravno i postavljanje rasvjetnih stupova u predjelu Danca. 

U slijedećoj godini planira se izdvojiti 15.000,00 eura.

9. Uređenje nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Općine Blato


Općina Blato u slijedećoj godini financirati će asfaltiranje nerazvrstane ceste u Prigradici u predjelu Bočić u duljini od 140 m, za što će se u slijedećoj godini izdvojiti 14.500,00 eura, postavljanje zaštitne ograde u uvali Prigradica iza „Jige“ u duljini od 52,0 m, što iznosi 7.700,00 eura, asfaltiranje dijela  5. ulice u Blatu, postavljanje rasvjetnih stupova na zapadnom dijelu naselja Blato, financiranje kabela za javnu rasvjetu od Črnja luke do Žajkove što iznosi 5000,00 eura, geodetski elaborat za evidentiranje ceste Črnja luka – Spiliška što iznosi 8.500,00 eura, sanacije nerazvrstanih cesta sa jalovinom i redovno održavanje nerazvrstanih cesta – krpanje sa asfaltom na području naselja Blato.


 Za navedene radove ukupno će se izdvojiti 51.000,00 eura.
10. Sanacija jugoistočnog dijela groblja Svetog Križa u Blatu

Općina Blato u slijedećoj godini planira izdvojiti 2.700,00 eura za sanaciju jugoistočnog dijela groblja Svetog Križa u Blatu.

 FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE u 2025. godini


Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishođenja sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati pregled po izvorima sredstava.

	R. broj
	Naziv investicije 
	Program 2025.

Iznos u      eurima
	Izvori financiranja

	1.
	Odvodnja oborinske vode iz centra Blata
	         134.000,00

         200.000,00    
	Opći prihodi i primici
Pomoći

	2.
	Imovinsko pravni poslovi ceste Blato -Gršćica
	           10.000,00
	Prihodi za posebne namjene, komunalni doprinos

	3.
	Investicije vodoopskrbe i fekalne odvodnje Općine Blato
	
	

	4.
	Postavljanje rasvjetnih stupova – ekološka javna rasvjeta
	           27.000,00 
	Opći prihodi i primici

	5.
	Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato
	             
	

	6. 
	Elektrifikacija neelektrificiranih dijelova otoka Korčula
	             7.000,00
	Prihodi za posebne namjene komunalni doprinos

	7. 
	Rekonstrukcija ceste od naselja Blato do Sitnice
	            
	Opći prihodi i primici

	8.
	Uređenje prometne infrastrukture uvale Prižba
	            15.000,00
	Pomoći

	9.
	Uređenje nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Općine Blato
	            26.000,00
              2.000,00

            23.000,00 


	Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene, naknada za legalizaciju

Prihodi za posebne namjene, komunalni doprinos

	10.
	Sanacija jugoistočnog dijela groblja  Svetog Križa u Blatu
	              2.700,00
	Opći prihodi i primici          

	
	UKUPNO:
	          446.700,00
	


