 Program 

 kapitalnih ulaganja

Općine Blato u 2025. godini

UVOD


Program kapitalnih ulaganja u 2025. godini obuhvaća investicije koje se nastavljaju iz 2024. godine i koje Općina Blato planira ostvariti u 2025. godini.


U Program kapitalnih ulaganja Općine Blato u 2025. godini navodimo investicije koje će se financirati sredstvima Državnog proračuna i resornih ministarstava, Županijskog proračuna i pravnih osoba ili zajedničkim ulaganjem gore navedenih subjekata i Općinskog proračuna.


Program  kapitalnih ulaganja obuhvaća slijedeće investicije:

1. Izgradnja I kata dječjeg vrtića i jaslica u Blatu,
2. Izrada prostorno planske  dokumentacije,

3. Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Kućišta,
4. Izgradnja „Pretovarne stanice“ na Dubovu,
5. Uređenje prostora za udrugu Vicenca Blato, 

6. Ugradnja kose stubišne platforme u zgradi Općine Blato,
7. Izgradnja športskih terena na Prižbi,
8. Izgradnja teniskih terena u Krtinji,
9. Nabavka i sadnja sadnica lipa i palmi,

10. Vatrogasni dom Blato,
11. Uređenje ribarnice u Blatu,
12. Sanacija zgrade Doma kulture u Blatu.

                1.  Izgradnja I kata dječjeg vrtića i jaslica u Blatu  


Općina Blato izradila je kompletnu projektnu dokumentaciju za izgradnju I kata vrtića. Navedenom dogradnjom osigurat će se nova tri dnevna boravka za vrtićke skupine.


    Izrađena je kompletna projektna dokumentacija i ishođena je građevinska dozvola. 


Ukupna procijenjena vrijednost projekta (izvođenje svih radova sa opremanjem) prema zadnjim projektantskim cijenama iz ožujka 2024. godine iznosi 1.401.895,85 eura bez PDV-a, što sa PDV-om iznosi 1.752.369,81 eura.


Ovaj projekt Općina Blato prijavila je i prošle godine za financiranje na natječaj „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja 20. srpnja 2023. godine. Prema uvjetima natječaja prihvatljivi troškovi iznose 487.359,00 eura.

  



U slijedećoj godini Općina Blato planira započeti sa realizacijom ove investicije za što će se osigurati 500.000,00 eura.  
 


2.  Izrada prostorno planske  dokumentacije 


Općina Blato u proteklom razdoblju završila je postupak izrade i donošenja Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato za što je izdvojeno 2.986,27 eura.


Općini Blato dodijeljena su financijska sredstva u iznosu od 30.000,00 eura za izradu cjelovite izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato nove generacije putem elektroničkog sustava „e Planovi“ sukladno Zakonu o prostornom uređenju, stoga je ove godine započeta izrada navedenog plana.


Općina Blato planira u slijedećoj godini provesti Ciljanu izmjenu i dopunu UPU – a Krtinja kako bi omogućili realizaciju teniskih terena i prije izgradnje športske dvorane.


U slijedećoj godini za ovu investiciju izdvojit će se 30.000,00 eura.

        3. Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Kućišta 

Općina Blato  u slijedećoj će godini započeti sa rješavanjem imovinsko pravnih poslova. 
Donošenjem Ciljanih izmijena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Blato  planira se lokacija za reciklažno dvorište Kućišta u kojem će se deponirat i obrađivati građevinski otpad.
4. Izgradnja Pretovarne stanice na „Dubovu“

Prema Prostornom planu uređenja Općine Blato planirana je izgradnja Pretovarne stanice na području deponija Sitnica koja bi prihvaćala otpad Općine Blato i Općine Vela Luka.


Temeljem zajedničkog dogovora svih načelnika i gradonačelnika Korčule, sve općine na otoku Korčuli i Grad Korčula suglasne su da se izvrši ciljana Izmjena i dopuna Županijskog prostornog plana kojom se izmiješta lokacija za Pretovarnu stanicu sa deponija Sitnica u gospodarsku zonu komunalno servisne namjene Dubovo na području Grada Korčule, koja bi prikupljala otpad sa svih Korčulanskih općina i Grada Korčule.
 
5. Uređenje prostora za udrugu Vicenca Blato 

Općina Blato planira izvršiti sanaciju krovišta kao i dijela prostora bivšeg disko kluba Twister. 

Izrađena je kompletna projektna dokumentacija i ishođena je građevna dozvola.
Općina Blato planira započeti sa realizacijom ove investiciju u slijedećoj godini. 



Prema zadnjoj procijenjenoj vrijednosti ukupna vrijednost rekonstrukcije iznosi 500.000,00 eura sa PDV-om. 

Projekt će se financirati putem ITP-a (Integrirani teritorijalni program). Projekt je prijavljen 03. ožujka 2024. godine. Obnova prostora bi trebala biti realizirana do kraja 2025. godine. 

Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova financira 85 % a Općina Blato 15 % ukupne vrijednosti projekta.


U slijedećoj godini planira se započeti sa radovima za što će se osigurati 100.000,00 eura.

6. Ugradnja kose stubišne platforme u zgradi Općine Blato
Općina Blato  izradila je elaborat potreban za ugradnju kose stubišne platforme u zgradi Općine Blato.
Općina Blato će i u slijedećoj godini ovaj projekt prijaviti na raspoložive natječaje za pomoć u financiranju.


U slijedećoj godini za ovu investiciju izdvojit će se 20.000,00 eura. 
7. Izgradnja športskih terena na Prižbi

Temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 52/2018) koji je donesen krajem svibnja 2018. godine, Ministarstvo državne imovine darovalo je Općini Blato dvije parcele (kat. čest. br. 27889/3 i 27891 K. O. Blato) koje su potrebne za izgradnju športskih terena na Prižbi.


Općina Blato izradila je kompletnu projektnu dokumentaciju i ishodila akt za gradnju.


Projekt športskih terena obuhvaća izgradnju teniskog terena, odbojkaškog terena, dječjeg igrališta sa potrebnom infrastrukturom. 


Prema projektantskoj procjeni troškova ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 819.315,00 eura. Zbog velike procijenjene vrijednosti projekta, Općina Blato primorana je ovu investiciju realizirati u fazama.



Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je javni poziv na dostavu projektnih prijava za Program razvoja otoka za 2023. godinu 07. veljače 2023. godine. Općini Blato dodijeljeno je 68.000,00 eura, te dodatnih 8.000,00 eura, što ukupno iznosi 76.000,00 eura. Novi natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije očekuje se početkom slijedeće godine, te će Općina Blato ponovno zadražiti financiranje ove investicije.

Općina Blato je tijekom protekle godine provela javnu nabavu za izvođenje I faze koja obuhvaća izgradnju šetnice, odbojkaškog terena i rampe za invalide. Temeljem provedenog postupka cijena izvođenja I faze iznosi 197.790,56 eura bez PDV-a, što sa PDV-om iznosi 247.238,20 eura. Radovi su započeli sredinom studenog prošle godine. 

Za nastavak ove investicije Općina Blato planira izdvojiti 100.000,00 eura u slijedećoj godini.     
8.  Izgradnja teniskih terena u Krtinji 

Općina Blato planira izgradnju teniskog terena u predjelu Krtinja u obuhvatu Urbanističkog
 plana uređenja Krtinja. 

Općina Blato će i u slijedećoj godini prijaviti ovaj projekt na raspoložive natječaje za financiranje.

U slijedećoj godini planira se početak realizacije ove investicije za što će se izdvojiti 130.000,00 eura.
9. Nabavka i sadnja sadnica lipa i palmi

Općini Blato odobrena su sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata u iznosu od 57.330,56 eura. Općina Blato za ovaj projekt izdvojit će 14.332,64 eura.


Općina Blato provela je postupak javne nabave za nabavku i sadnju sadnica lipa i plami i ugovorila nabavku sadnica sa obrtom Anemona iz Korčule i sadnju sadnica sa tvrtkom Eko d.o.o. iz Blata. Za nabavku sadnica izdvojit će se 17.343,20 eura sa PDV-om, a za sadnju sadnica 54.320,00 eura sa PDV-om. Realizacija ovog projekta trajat će 18 mjeseci.

Do kraja siječnja 2025 godine realizirati će se u potpunosti ovaj projekt.

U slijedećoj godini završit će i financiranje ovog projekta za što će se izdvojiti 10.000,00 eura. 
10. Vatrogasni dom Blato


Općina Blato  sklopila je kupoprodajni ugovor sa vlasnikom preostalog dijela zgrade u kojoj je trenutno smješten Vatrogasni dom Blato. Temeljem sklopljenog ugovora Općina Blato u slijedećoj godini osigurat će dio kupoprodajne cijene u iznosu od 12.500,00 eura i 17.500,00 za projektnu dokumentaciju. 

Ovaj projekt financirat će se preko ITP – a (Integrirani teritorijalni program). Ministarstvo financira 85 % a Općina Blato 15 % vrijednosti projekta.
11. Uređenje ribarnice u Blatu

Općina Blato  u slijedećoj će godini izdvojiti 100.000,00 eura za uređenje ribarnice u Blatu.

Do kraja ove godine planira se završiti izrada projektne dokumentacije.  

Uređenje ribarnice podrazumijeva postavljanje nove električne i vodovodne instalacije, postavljanje novih podova, rashladne komore, sanitarnog čvora i nabavku kompletne opreme. 

Projekt će se financirati preko „FLAG ŠABAKUN“ (lokalna akcijska skupina u ribarstvu). Natječaj je najavljen za prvi kvartal 2025. godine. Financiranje je u 100 % iznosu.

U slijedećoj godini Općina Blato planira započeti sa radovima uređenja. 
12. Sanacija zgrade Doma kulture

Općina Blato je u protekloj godini započela sa sanacijama unutarnjih zidova  Doma kulture, te su izvršene sanacije pojedinih prostorija u zapadnom dijelu zgrade. 


U slijedećoj godini planiraju se izvršiti sanacije i u dijelu prostorija istočnog dijela zgrade za što će se izdvojiti 10.000,00 eura. 
 FINANCIRANJE PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U 2025. godini


Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishođenja sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati pregled po izvorima sredstava.

	R. broj
	Naziv investicije 
	Program 2025.

Iznos u      eurima
	Izvori financiranja

	1.
	Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica
	       500.000,00
	 Pomoći


	2.
	Izrada prostorno planske dokumentacije
	         30.000,00
	Pomoći

	3. 
	Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad Kućišta
	
	

	4.
	Izgradnja Pretovarne stanice 
	
	

	5.
	Uređenje prostora za udrugu Vicenca Blato
	         85.000,00
         15.000,00
	Pomoći

Opći prihodi i primici

	6.
	 Ugradnja kose stubišne platforme u zgradi Općine Blato   
	         20.000,00
	Pomoći



	7.
	Izgradnja športskih terena na Prižbi
	        100.000,00
	Pomoći



	8.
	Izgradnja teniskih terena u Krtinji
	          25.000,00
        105.000,00
	Opći prihodi i primici

Pomoći

	9.
	Nabavka i sdanja  sadnica lipa i palmi
	            5.000,00
            5.000,00  
	Pomoći

Opći prihodi i primici

	10.
	Vatrogasni dom Blato
	          12.500,00
          17.500,00
	Opći prihodi i primici

Pomoći

	11.
	Uređenje ribarnice u Blatu
	        100.000,00
	Pomoći



	12.
	Sanacija zgrade Doma kulture
	          10.000,00
	Opći prihodi i primici

	
	UKUPNO
	     1.030.000,00
	


