IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA  I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  OPĆINE BLATO 
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  2025.  godine  
UVOD


Izvješće obuhvaća sve realizirane investicije Općine Blato u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja  2025. godine.


U izvješću navodimo investicije koje su se financirale sredstvima Državnog proračuna, Županijskog proračuna i pravnih osoba u vlasništvu županije i iz Proračuna Općine Blato i njenih pravnih osoba ili zajedničkim ulaganjem gore navedenih subjekata.

1.  Imovinsko pravni poslovi za rekonstrukciju ceste Blato – Gršćica 

Tijekom proteklih godina izvršeni su radovi na proširenju županijske ceste Blato-Gršćica u ukupnoj duljini od 7,1 km, što se financiralo sredstvima Županijske uprave za ceste Dubrovnik  i manjim dijelom iz Proračuna Općine Blato.  


U prvoj polovici ove godine  izdvojeno je 3.392,13 eura za imovinsko pravne poslove ove investicije.  
2.  Odvodnja oborinske vode iz centra Blata                                                                
Općina Blato je tijekom 2011., 2014. i 2016. godine izvršila dio radova oborinske  
  

Kanalizacije iz centra Blata koja je obuhvaćala radove na postavljanju betonske cijevi oborinske kanalizacije u dijelu ulice br. 32, što je realizirano 2014. godine. Zajedno sa cijevima oborinske kanalizacije postavljene su nove vodovodne cijevi i fekalni kolektor. Izveden je dio betonskog kanala u predjelu Mali Učijak do polja „Poje“, što je realizirano 2011. i 2016. godine. Tijekom 2011., 2014. i 2016. godine realizirano je ukupno 417.491,67 eura. 

Za preostale radove izdvojen je troškovnik iz glavnog projekta, te je Vodovod Blato d.o.o. proveo javnu nabavu i odabran je najpovoljniji ponuđač – tvrtka Strabag d.o.o. iz Dugopolja, čija ponuda iznosi 821.007,67 eura bez PDV-a.

U prošloj godini završeni su radovi  oborinske kanalizacije u 32. ulici kao i postavljanje fekalne kanalizacije i novih vodovodnih cijevi, te veći dio radova u 20. ulici. 

U prvoj polovini ove godine nije bilo izdvajanja za ovu investiciju.
3. Investicije vodoopskrbe i fekalne odvodnje Općine Blato

Investicije vodoopskrbe i fekalne odvodnje Općine Blato obuhvaćaju slijedeće investicije:

· Izgradnja kanalizacijskog sustava Općine Blato

· Vodoopskrba Potirne

· Sanacija gubitaka na vodoopskrbnoj mreži

· Projektna dokumentacija za umrežavanje 3 nove bušotine-izvorišta pitke vode

· Izgradnja precrpne stanice Trstenik

Navedene investicije provodi i realizira Vodovod Blato d.o.o., a Općina Blato sudjeluje u financiranju.

Temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva navedene investicije financirati će se naknadom za razvoj, koja je direktan prihod Vodovoda Blato d.o.o..
 

         4. Postavljanje rasvjetnih stupova  - ekološka javna rasvjeta 


Općina Blato tijekom proteklih godina realizirala je projekt zamjene javne rasvjete sa energetski učinkovitom javnom rasvjetom u naselju Blato prema  ESCO modelu financiranja koji ne zahtjeva dodatna izdvajanja iz Proračuna Općine Blato, već se ESCO model financira iz ostvarenih ušteda električne energije.


U prvoj polovici ove godine izdvojeno je 10.118,46 eura za otplatu godišnje rate kojom se financira zamjena javne rasvjete sa energetski učinkovitom.      
          5.  Uređenje zapadnog ulaza u mjestu Blatu

Županijska uprava za ceste Dubrovnik financirati će izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova uređenja zapadnog ulaza u mjesto Blato, što uključuje proširenje dijela županijske ceste ŽC 6222 sa pripadajućim spojevima. 

Imovinsko pravni poslovi su završeni. 



Početak realizacije ove investicije planira se u drugoj polovici 2025. godine. 
          6. Elektrifikacija neelektrificiranih dijelova otoka Korčule


U projektu elekktrifikacije neelektrificiranih dijelova otoka Korčule sudjeluju HEP, Općina Blato, Općina Vela Luka, Općina Smokvica i Grad Korčula.


Cilj ovog projekta je elektrifikacija područja koja su bez električne energije, a u ovom postupku legalizacije na navedenim područjima su ozakonjeni brojni stambeni objekti koji sada traže priključak električne energije.

Obveza Općina bila bi rješavanje imovinsko pravnih poslova tj. uknjižba prometnica kojima bi prolazili navedeni kabeli električne energije.

Ukupna investicija koja se odnosi na područja Općine Blato iznosi 1.900.000,00 kuna.

U proteklom razdoblju izdvojeno je 4.300,00 eura za elektrifikaciju Črnja luka - Žajkova.   
         7. Sanacija jugoistočnog dijela groblja Svetog Križa u Blatu


Općina Blato  financirala je izradu elaborata sa prijedlogom rješenja za sanaciju jugoistočnog dijela groblja Svetog Križa u Blatu.


U proteklom razdoblju nije bilo izdvajanja za ovu investiciju.
        8.  Rekonstrukcija ceste od Blata do raskrižja na Sitnici

 Općina Blato će financirati imovinsko pravne poslove za proširenje lokalne ceste (L-69016) od naselja Blato do Sitnice.


Ovu investiciju Općina Blato prijavila je kao prioritetnu investiciju u „Planu izgradnje županijskih i lokalnih cesta na području Dubrovačko neretvanske županije“.


Županijska uprava za ceste Dubrovnik ishodila je lokacijsku dozvolu.


U proteklom razdoblju nije bilo izdvajanja za ovu investiciju.

9. Uređenje prometne infrastrukture uvale Prižba

U proteklom razdoblju nije  bilo izdvajanja za ovu investiciju. 
10. Uređenje nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Općine Blato 

Općina Blato u proteklom razdoblju financirala je asfaltiranje ceste u Bočiću, geodetske poslove za potrebe Doma za odrasle Blato i sanaciju platoa na trgu uz 1. Ulicu za što je izdvojeno 24.559,38 eura.  
FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE BLATO za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  2025. godini


Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishođenja sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati pregled po izvorima sredstava.

	R.br
	Naziv investicije
	Planirano za 2025.

                    
	Ostvareno od 01. 01. do 30. 06 2025.
	Izvori financiranja

	1.
	Imov. prav. poslovi Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica
	              10.000,00
	         3.392,13
	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos

	2.
	Odvodnja oborinske vode iz centra Blata
	          200.000,00
          134.000,00
	
	Pomoći

Opći prihodi i primici

	3.
	Investicije vodoopskrbe i fekalne odvodnje
	     
	
	

	4.
	Postavljanje rasvjetnih stupova
	             27.000,00
	        10.118,46 
	Opći prihodi i primici

	5. 
	Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato
	
	
	Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato
	
	
	Prihodi za posebne namjene kom. dopr.

	6.
	Elektrifikacija neelektrificiranih dijelova otoka Korčule
	              7.000,00
	          4.300,00
	Prihodi za posebne namjene, Komunalni doprinos

	7. 
	Sanacija jugoist. dijela groblja Sv. Križa u Blatu
	              2.700,00
	
	Opći prihodi i primici
	
	
	Prihodi za posebne namjene kom. dopr.

	8.
	Rekonstrukcija ceste od Blata do raskrižja na Sitnici
	
	
	Opći prihodi i primici



	9.
	Uređenje prometne infrastr. Uvale Prižba
	            15.000,00
	
	Pomoći

	10.
	Uređenje nerazvrstanih cesta i javnih površina na podr. Općine Blato
	            23.000,00
              2.000,00

            26.000,00
	            2.000,00
          22.559,38
	Prihodi za posebne namjene kom.dopr.

Prihodi za pos. Namjene, nakn. za legal.

Opći prihodi i primici

	
	
	
	
	

	
	UKUPNO
	         446.700,00
	         42.369,97
	


