IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA  KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  2025.  godine  
UVOD


Izvješće obuhvaća sve realizirane investicije Općine Blato u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja  2025. godine.


U izvješću navodimo investicije koje su se financirale sredstvima Državnog proračuna, Županijskog proračuna i pravnih osoba u vlasništvu županije i iz Proračuna Općine Blato i njenih pravnih osoba ili zajedničkim ulaganjem gore navedenih subjekata.

1. Izgradnja I kata dječjeg vrtića u Blatu 


Općina Blato izradila je kompletnu projektnu dokumentaciju za izgradnju I kata vrtića i ishođena je građevinska dozvola. Navedenom dogradnjom osigurat će se nova tri dnevna boravka za vrtićke skupine.

     Ukupna procijenjena vrijednost projekta (izvođenje svih radova sa opremanjem) prema zadnjim projektantskim cijenama iz ožujka  2024. godine iznosi 1.401.895,85 eura bez PDV – a, što sa PDV-om iznosi 1.752.369,81 eura.


      Ovaj projekt  Općina Blato prijavila je za financiranje na natječaj „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja 20. 07. 2023. godine. Prihvatljivi troškovi iznose 487.359,00 eura. Budući da do sada nisu najavljeni novi natječaji putem kojih bi ishodili financijska sredstva za financiranje općinskog dijela investicije, Općina Blato još nije započela postupak javne nabave za izvođenje radova.


Stoga u proteklom razdoblju nije bilo izdvajanja za ovu investiciju.


2.  Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na predjelu Kućišta
            Općina Blato planira izgraditi reciklažno dvorište za građevinski otpad u predjelu Kućišta. 
            U proteklom razdoblju nije bilo izdvajanja za ovu investiciju.
3.  Prostorno planska dokumentacija Općine Blato  


Općina Blato u proteklom razdoblju započela je postupke izrade Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato i Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Krtinja. 

Općini Blato dodijeljena su financijska sredstva u iznosu od 30.000,00 eura za izradu cjelovite  izmjene i dopune Prostornog plana uređenje Općine Blato nove generacije putem elektroničkog sustava „e Planovi“ sukladno Zakonu o prostornom uređenju i 18.000,00 eura za izradu Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Krtinja. 

U proteklom razdoblju za izradu prostorno planske dokumentacije utrošeno je 3.300,00 eura.  

           4. Uređenje prostora za udrugu Vicenca u Blatu 

Općina Blato planira izvršiti sanaciju  dijela prostora bivšeg disko kluba Twister za potrebe Udruge Vicenca Blato.


Početak realizacija ove investicije planira se  u slijedećoj godini. 

Izrađena je kompletna projektna dokumentacija i ishođena je građevna dozvola. U proteklom razdoblju nije bilo izdvajanja za ovu investiciju.

Ukupni prihvatljivi troškovi ove investicije iznose   509.087,89 eura. 

Projekt će se financirati putem Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027.  


Za projekt se može dodijeliti 425.000,00 eura što predstavlja 83,4826380 % prihvatljivih troškova te najviši iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava. U skladu s pravilima Poziva, Općina Blato je u obvezi osigurati sufinanciranje prihvatljivih troškova slijedom čega je predviđeno da Općina Blato u tu svrhu osigura 84.087,89 eura, što predstavlja 16,517362 %. 
5.  Ugradnja kose stubišne platforme u zgradi Općine Blato


Općina Blato   izvršila je ugradnju kose stubišne platforme u zgradi Općine Blato  početkom rujna ove godine koja će omogućiti invalidnim osobama ulaz na prvi kat zgrade, za što će se u drugoj polovici ove godine izdvojiti  izdvojiti 33.887,50 eura. Osim ugradnje platforme izvršeno je ojačanje stubišta. 

Projekt je financiran od Ministarstva hrvatskih branitelja sa iznosom od 17.340,00 eura i Općine Blato sa iznosom od 16.547,5 eura.

6. Športski tereni na Prižbi 

Temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 52/2018) koji je donesen 2018. godine, Ministarstvo državne imovine darovalo je Općini Blato dvije parcele (kat. čest. br. 27889/3 i 27891 K. O. Blato) koje su potrebne za izgradnju športskih terena na Prižbi.

Općina Blato je  financirala je kompletnu projektnu dokumentaciju i ishođen je akt za gradnju.

Ovaj projekt obuhvaća izgradnju teniskog terena, odbojkaškog terena, dječjeg igrališta, parkinga, javne rasvjete i pristupnih cesta. Prema projektantskoj procjeni troškova ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 819.315,73 eura. Zbog velike procijenjene vrijednosti projekta, Općina Blato primorana je ovu investiciju realizirati u fazama.



Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije osiguralo je Općini Blato putem Programa razvoja otoka za 2023. godinu ukupno76.000,00 eura čime se financirala I faza. Prema okončanom obračunu svih radova I faze ukupna vrijednost radova iznosi 238.906,27 eura bez PDV-a. 


Općini Blato i ove godine osigurana su financijska sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 75.000,00 eura, čime će se financirati II faza. 

Općina Blato u prvoj polovici ove godine izdvojila je 2.465,00  eura za stručni nadzor.
7. Izgradnja pretovarne stanice


Prema Prostornom planu uređenja Općine Blato planirana je izgradnja Pretovarne stanice na području deponija Sitnica koja bi prihvaćala otpad Općine Blato i Općine Vela Luka.

Prema dopisu Grada Korčule koji je zaprimljen u kolovozu ove godine, sve općine na otoku Korčuli  i Grad Korčula suglasne su da se izvrši ciljana Izmjena i dopuna Županijskog prostornog plana kojom se izmiješta lokacija za Pretovarnu stanicu sa deponija Sitnica u gospodarsku zonu komunalno servisne namjene  Dubovo na području Grada Korčule, koja bi prikupljala otpad sa svih Korčulanskih općina i Grada Korčule. 

8. Izgradnja teniskih terena u Krtinji

Općina Blato planira izgradnju teniskih terena u predjelu Krtinja u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Krtinja. Teniski tereni planiraju se smijestiti u istočnom dijelu UPU-a Krtinja.

Općini Blato dodijeljena su financijska sredstva od strane Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 104.940,00 eura za izgradnju teniskog terena u Krtinji. 

Provedena je javna nabava i odabran je najpovoljniji ponuđač čija ponuda iznosi 244.953,37 eura bez PDV-a. Radovi će se izvršiti do 01. ožujka 2026. godine.
9. Vatrogasni dom u Blatu  

Općina Blato planira izgradnju Vatrogasnog doma u Blatu u predjelu Krtinja. Općina Blato potpisala je predugovor sa vlasnikom parcele kojim se otkupljuje 5.000,00 m2 za izgradnju Vatrogasnog doma u Blatu. Provedena je jednostavna nabava za izradu idejnog projekta za što će se  izdvojiti 9.000,00 eura.    
10. Nabavka i sadnja sadnica lipa i palmi

Općini Blato odobrena su sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata u iznosu od 57.330,56 eura. Općina Blato za ovaj projekt izdvojit će 14.332,64 eura.


Općina Blato provela je postupak javne nabave za nabavku i sadnju sadnica lipa i palmi i ugovorila nabavku sadnica sa obrtom Anemona iz Korčule i sadnju sadnica sa tvrtkom Eko d.o.o. iz Blata. Za nabavku sadnica izdvojeno je 17.343,20 eura sa PDV-om, a za sadnju sadnica 54.320,00 eura sa PDV-om. Realizacija ovog projekta trajala je 18 mjeseci.


U proteklom razdoblju završeno je financiranje ove investicije te je utrošeno  ukupno 16.082,09 eura.

11.  Uređenje ribarnice u Blatu

Uređenje ribarnice podrazumijeva postavljanje nove električne i vodovodne instalacije, postavljanje novih podova, rashladne komore, sanitarnog čvora i nabavku kompletne opreme.

Završena je izrada projektne dokumentacije za što je u proteklom razdoblju izdvojeno 7.580,00 eura.

12. Sanacija zgrade Doma kulture u Blatu

Općina Blato je tijekom prošle godine započela sa sanacijama unutarnjih zidova zgrade Doma kulture, te su izvršene sanacije pojedinih prostorija u zapadnom dijelu zgrade.


Tijekom ove godine nastavilo se sa sanacijama u istočnom dijelu zgrade za što je osigurano 10.000,00 eura do kraja godine. 
FINANCIRANJE PROGRAMA  KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  2025. godini


Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishođenja sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati pregled po izvorima sredstava.

	R.br
	Naziv investicije
	Planirano za 2025.

                    
	Ostvareno od 01. 01. do 30. 06 2025.
	Izvori financiranja

	1.
	Izgradnja I kata dječjeg vrtića
	       500.000,00
	      
	Pomoći



	2.
	Izgradnja reciklažnog dvorišta za građ. otpad Kućište
	
	
	

	3.
	Prostorno planska dokumentacija
	            30.000,00


	         3.300,00
	Pomoći

	4.
	Uređenje prostora za udrugu Vicenca Blato
	          85.000,00

          15.000,00
	
	Pomoći

Opći prihodi i primici

	5. 
	Ugradnja kose stubišne platforme
	          20.000,00
	
	Pomoći

	6.
	Športski tereni na Prižbi 
	        100.000,00 
	           2.465,00
	Pomoći

	7. 
	Pretovarna stanica
	
	
	

	8.
	Izgradnja teniskih terena u Krtinji
	           25.000,00

         105.000,00
	
	Opći prihodi i primici

Pomoći

	9.
	Vatrogasni dom u Blatu
	           12.500,00

           17.500,00
	
	Opći prihodi i primici

Pomoći

	10.
	Nabavka i sadnja sadnica lipa i palmi
	             5.000,00

             5.000,00


	        10.793,67
          5.288,42
	Pomoći

Opći prihodi i primici

	11.
	Uređenje ribarnice u Blatu
	         100.000,00

                
	          7.580,00
	Opći prihodi i primici

	12.
	Sanacija zgrade Doma kulture u Blatu
	           10.000,00
	
	Opći prihodi i primici

	
	Ukupno 
	      1.030.000,00   
	        29.427,09
	


