IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA

ODRŽAVANJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE I OPSEG RADOVA ODRŽAVANJA UREĐENOG

GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2024. GOD.

Veljača 2025. god.

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA:

Ručno i strojno pometanje javnih površina u središtu mjesta, prikupljanje odvoz i deponiranje komunalnog otpada, nabavka spremnika za komunalni otpad i izdvojeno skupljanje otpada, odvoz glomaznog otpada, izdvojeno skupljanje otpada (papir, karton, otpadna mineralna i jestiva ulja, otpadne gume, elektronski i električni otpad, tekstilna roba, plastika, metal . . .), održavanje saniranog odlagališta „Sitnica“ i reciklažnog dvorišta vršilo  se redovno prema «Planu i programu EKO-a d.o.o.». Navedeno uključuje održavanje i upravljanje kompaktorom na odlagalištu Sitnica u suradnji s Komunalnim djelatnostima d.o.o.  Temeljem Javnog poziva FZOEU za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada Općini Blato su u 2023., a EKO d.o.o. u 2024. godini odobrena sredstva za nabavku spremnika za odvojeno sakupljanje otpada. Realizacija ugovora o nabavi spremnika za odvojeno sakupljanje otpada izvršena je početkom 2025. Ukupno je nabavljeno 56 spremnika za odvojeno sakupljanja ambalažnog otpada i 40 kompostera.  Početkom 2024. podijeljeno je 130 spremnika-kanta za prikupljanje miješanog komunalnog otpada namijenjenih za: 65.; 71.; 42.; i 31. Ulicu. Nabavljeno je i 5 novih metalnih spremnika volumena 1100 l za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, a konstantno se popravljaju postojeći spremnici zamjenom gumenih dijelova, kotača, zavarivanjem metalnih dijelova.

Vrijednost radova:                               304.900,00 eura

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                    132.174,71 eura       43,35 %

2. Eko d.o.o.                                         170.000,00 eura       55,76 %

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA:

Redovito se vršilo održavanje javno - prometnih površina, održavanje i upravljanje ribarnicom i tržnicom, klupa i prometnih znakova u smislu bojanja i zamjene drvenih elemenata, te zamjena dotrajalih i uništenih i postavljanje novih prometnih znakova, te vodoravno obilježavanje pješačkih prijelaza, parkirnih mjesta, izrada i postavljenje stupića za nesmetan prolaz pješaka i sl. Izvršeno je iscrtavanje linija na sportskom terenu u Prigradici koje je Općina Blato financirala putem natječaja.

Vrijednost radova:                                  40.000,00 eura

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                       35.300,00 eura        88,25 %

2. Eko d.o.o.                                            4.700,00 eura          11,75 %

3.  ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA:

Održavanje javno-zelenih površina uključuje orezivanje i čišćenje nasada, proljetno okopavanje i zalijevanje, košenje travnjaka, obnova i popuna nasada, sezonska sadnja, zaštita palmi, održavanje dječjeg igrališta, održavanje nogometnog igrališta.  Početkom 2024. je započela realizacija projekta  zamjene starih i oštećenih stabala lipa i palmi. Oko zgrade Doma kulture uklonjeno je 15 stabala palmi, a u sklopu projekta zamjene starih stabala lipa i palmi 10 ih je zamijenjeno novim sadnicama. Radovi su uključivali rušenje starih i usahli palmi, uklanjanje kamenog vijenca, vađenje korijenja,  vraćanje kamenog vijenca, dovoz zemlje i sadnju. Iznimno osjetljiva situacija je bila sa stablima palme ispred zgrade Doma kulture gdje se je uspjelo zamijeniti palme uz minimalna oštećenja okolnog pločnika. Kroz 2024. ukupno je uklonjeno 36 starih i oštećenih stabala lipa, a posađeno je 70 mladih sadnica lipa, uključujući i lipe posađene u siječnju 2025.  Nabavljeno je  15 vreća za navodnjavanje koje sistemom kap po kap zalijevaju mlade sadnice. Navedeno se pokazalo kao praktičan, jednostavan i učinkovit način zalijevanja mladih sadnica. U ostatku drvoreda provela se je sječa dijela krošnje odnosno, rasterećivanje krošnje i izvršena je prihrana preko lista aminokiselinama i NPK hranjivima sve u cilju ublažavanja posljedica ekstremnih uvjeta tijekom ljetnog dijela godine (suša, visoke temperature) kojima je drvored izložen. Hortikulturno su uređene jarule ispred Doma zdravlja. Izvršena je sadnja tamarisa uz plažu na Prižbi.

Vrijednost radova:                               81.800,00 eura

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                    81.000,00 eura          100 %

# 4.  ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE:

Upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete osigurava kontinuirano funkcioniranje javne rasvjete uključujući podmiru troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina. Proveden je projekt zamjene većeg dijela javne rasvjete ekološkom (70 rasvjetnih tijela) na dionici od Vinašca do Podjamja. Postupno se krenulo u nabavku i ugradnju javne rasvjete na lokacijama na kojim se ukazala potreba, gdje uvjeti dopuštaju postavljanje rasvjete i za koje je dobiven nalog za postavljanje.

Vrijednost radova:                               90.000,00 eura

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                    87.876,48 eura         97,64 %

5. ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH KANALA

Održavanje kišnih slivnika, taložnica i odvodnih kanala vršilo se prema potrebi, a generalno čišćenje se obavlja prije jesenskih kiša. U suradnji s DVD-om Blato izvršeno je čišćenje zatrpanog i djelomično urušenog odvodnog kanala ispod kolnika u 1. Ulici u predjelu Krtinja, a radi sprečavanja plavljenja privatnih objekta.

Vrijednost radova:                                  1.500,00 eura

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                        1.500,00 eura           100 %

# 6. ODRŽAVANJE GROBLJA:

Temeljem „Odluke o groblju“ i “ Plana i programa Eko-a d.o.o. za 2024. god.“ na groblju Sv. Križa se uz redovno održavanje izvršilo (51) ukop, (3) prijenosa i (2) čišćenja. Čišćenje „Starog groblja“ vršilo se pred „Uskrs“ i u listopadu. Izvršena je nabavka i ugradnja 3 solarna reflektora na dijelu groblja koje nije pokriveno rasvjetom.

Vrijednost radova:                                16.000,00 eura

Izvori financiranja:

1. Eko d.o.o.                                          16.000,00 eura          100 %

7.  ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Vršena je košnja nerazvrstanih cesta čistačima šikare te se je mjestimično vršilo nasipanje jalovinom, održavani su prilazni putevi do nekoliko crkvica oko Blata, okosio se prilazni put do arheloškog nalazišta nekropole na Kopili.

Vrijednost radova:       6000,00 eura

1. Općina Blato              6.425,42 eura  107,09%

8. ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH PASA I MAČAKA

Vrijednost radova : 2.600,00 eura

- Općina Blato      3.048,89 eura        117,27%

9.  INTERVENCIJE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA MORA

Planirana sredstva za intervencije u slučaju onečišćenja mora za  2024. god. nisu utrošena.

# 10.  OSTALO ODRŽAVANJE:

# Pod ostalim održavanjem podrazumijevamo: održavanje plaža; najam hale za izdvojeno skupljanje otpada, nabavka i popravak dekorativnih elemenata za blagdansko ukrašavanje; nabavka košarica za sitni otpad, klupa i najam auto košare. Izvršeno je održavanje pročelja zvonika i izvršena zamjena zastave.

Vrijednost radova:      30.600,00 eura

Izvori financiranja:

1. Općina Blato           27.600,00 eura     90,20  %

2. Eko d.o.o.                  3.000,00 eura       9,80 %

11. ODRŽAVANJE NASELJA POTIRNA

Vrijednost radova       6.000,00 eura

Izvori financiranja:

- Općina Blato             6.000,00 eura 100%

|  | VRSTE ODRŽAVANJA | PLANIRANO ZA 2024. (eura) | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2024.-31.12.2024 (eura) | IZVORI FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 134.900,00 170.000,00 | 132.174,71 170.000,00 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 35.300,00 4.700,00 | 35.300,00 4.700,00 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
| 3. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | 81.800,00 | 81.800,00 | OPĆINA BLATO |
| 4. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 90.000,00 | 87.876,48 | OPĆINA BLATO |
| 5. | ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH KANALA | 1.500,00 | 1.500,00 | OPĆINA BLATO |
| 6. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 16.000,00 | 16.000,00 | EKO d.o.o. |
| 7. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 6.000,00 | 6.425,42 | OPĆINA BLATO |
| 8. | ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH PASA | 2.600,00 | 3.048,89 | OPĆINA BLATO |
| 9. | INTERVENCIJE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA MORA | 1.300,00 | 0,00 | OPĆINA BLATO |
| 10. | OSTALO ODRŽAVANJE | 27.600,00 3.000,00 | 27.600,00 3.000,00 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
| 11. | ODRŽAVANJE NASELJA POTIRNA | 6.000,00 | 6.000,00 | OPĆINA BLATO |
|  | Ukupno | 387.000,00 193.700,00 | 381,725,50 193.700,00 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
|  | SVEUKUPNA VRIJEDNOST PROGRAMA | 580.700,00 | 575.425,50 |  |