PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OPSEG RADOVA ODRŽAVANJA UREĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2026. GODINU

Općinsko vijeće, prosinac  2025. god.

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA:

Održavanje čistoće javnih površina podrazumijeva svakodnevno organizirano održavanje čistoće javnih i zelenih površina, sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, uklanjanje i zbrinjavanje nepropisno odloženog otpada s javnih površina. Organizirano prikupljanje i odvoz otpada iz kanti i koševa na javnim ili zelenim površinama te plažama, a naročito u aktivnostima priprema za turističku sezonu.

Vrijednost radova:                              150.000,00 eura

Izvori financiranja:

- Općina Blato                             85,3%

- EKO d.o.o.                               14,7%

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA:

Redovno održavanje javno-prometnih površina, ribarnice i tržnice, održavanje i briga o urbano-komunalnoj opremi, prometnoj signalizaciji, obilježavanju pješačkih prijelaza, parkirnih mjesta, izradi i postavljenju stupića i sl.

Vrijednost radova:                                59.000,00 eur

Izvori financiranja:

- Općina Blato                                     86,4%

- EKO d.o.o.                                       13,6%

3.  ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA:

Održavanje javno-zelenih površina uključuje orezivanje i čišćenje nasada, proljetno okopavanje i zalijevanje, košenje travnjaka, obnovu i popunu nasada, preventivnu zaštitu palmi, održavanje dječjih igrališta, održavanje nogometnog igrališta, te održavanje nasada, živice, travnjaka i fontane u „gradskom parku“. Izvršit će se  obavezna preventivna deratizacija i dezinsekcija. Potrebno je postupno nastaviti sa zamjenom starih lipa i sadnjom novih, do 10ak lipa godišnje, uklanjanjem suhih grana i rasterećivanjem krošnje pojedinih stabala lipa.  Planirana je nabavka dodatnih vreća za navodnjavanje za mlade sadnice i folijarna prihrana aminokiselinama i NPK hranjivima, sve u cilju ublažavanja posljedica ekstremnih uvjeta tijekom ljetnog dijela godine (suša, visoke temperature) kojima je drvored izložen. Sukladno mogućnostima i režimu padalina, potrebno je razmotriti mogućnost navodnjavanja cijelog drvoreda.

Vrijednost radova:                              112.500,00 eura

Izvori financiranja:

- Općina Blato                              83,6%

- EKO d.o.o.                                16,4%

# 4.  ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE:

Podrazumijevanje osiguranje ispravnosti rada svih elemenata, a odonosi se na izvor svjetlosti, predspojnih sprava, kandelabera, konzola, stupova, kabela, rasvjetnih armatura i zaštitnih sjenila i stakala kao i betonskih temelja i ostalog raznog ovjesnog pribora. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete osigurava kontinuirano funkcioniranje javne rasvjete uključujući podmiru troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina. Vršit će se popunjavanje javne rasvjete u ulicama Blata u kojma je utvrđeno da ista nedostaje, kao i u uvalama na području općine Blato.

Vrijednost radova:                                105.000,00 eura

Izvori financiranja:

1. Općina Blato

5. ODRŽAVANJE ODVODNIH KANALA

Održavanje kišnih slivnika, taložnica i odvodnih kanala vrši se prema potrebi, a generalno čišćenje će se obavljati prije jesenskih kiša.

Vrijednost radova:                                  1.500,00  eura

Izvori financiranja:

1. Općina Blato

# 6. ODRŽAVANJE GROBLJA:

Održavanje groblja se odnosi na čišćenje i održavanje staza, košenje i druge poslove na održavanju čistoće groblja. Uređenje „Starog groblja“ će se izvršiti  pred „Uskrs“ i blagdan „Svih Svetih“. U sljedećoj godini planirano je postavljanje solarnih rasvjetnih stupova na dijelu groblja koje nije pokriveno rasvjetom. Planirana je obnova wc-a.

Vrijednost radova:                                 25.000,00  eura

Izvori financiranja:

1. Eko d.o.o.

7.  ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Temeljem Plana i programa Općine Blato za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Blato u 2026. godini izdvojit će se 6.000,00 eura. Vršit će se košnja nerazvrstanih cesta specijalnim vozilom i trimerima.

8.  INTERVENCIJE  U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA MORA

U slučaju ekoloških katastrofa, odnosno onečišćenja mora, Općina Blato će u svom proračunu za sljedeću godinu osigurati 1.300,00 eura.

9. ZBRINJAVANJE  NAPUŠTENIH PASA

Za zbrinjavanje napuštenih pasa, te sterilizaciju mačaka izdvojit će se 2.500,00  eura.

10. ODRŽAVANJE NASELJA POTIRNA

Za održavanje komunalne infrastrukture naselja Potirna planira se utrošiti 6.000,00 eura iz proračuna Općine Blato. Djelatnici EKO –a d.o.o. hortikulturno će održavati trg u Potirni.

# 11.  OSTALO ODRŽAVANJE:

Pod ostalim održavanjem podrazumijevamo: održavanje plaža i pripadajuće komunalne opreme;  nabavku i popravak  dekorativnih elemenata za blagdansko ukrašavanje te radove na ukrašavanju. Najam auto košare i ostalih specijalnih vozila i strojeva sukladno potrebama van redovnog održavanja.

Vrijednost radova:                                 36.700,00 eura

Izvori financiranja:

1. Općina Blato

VRSTE ODRŽAVANJA; PLANIRANO ZA 2026. (eura); IZVORI FINANCIRANJA. 1.; ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA; 128.000,00; OPĆINA BLATO. 22.000,00; EKO d.o.o.. 2.; ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA; 51.000,00; OPĆINA BLATO. 8.000,00; EKO d.o.o.. 3.; ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA; 94.000,00; OPĆINA BLATO. 18,500,00; EKO d.o.o.. 4.; ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE; 105.000,00; OPĆINA BLATO. 5.; ODRŽAVANJE ODVODNIH KANALA; 1.500,00; OPĆINA BLATO. 6.; ODRŽAVANJE GROBLJA; 25.000,00; EKO d.o.o.. 7.; ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA; 6.000,00; OPĆINA BLATO. 8.; ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH PASA; 2.500,00; OPĆINA BLATO. 9.; INTERVENCIJE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA MORA; 1.300,00; OPĆINA BLATO. 10.; OSTALO ODRŽAVANJE; 36.700,00; OPĆINA BLATO. 11.; ODRŽAVANJE NASELJA POTIRNA; 6.000,00; OPĆINA BLATO. UKUPNO; 432.000,00; OPĆINA BLATO. 73.500,00; EKO d.o.o. SVEUKUPNA VRIJEDNOST PROGRAMA; 505.500,00.

| OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTUKTURE |  |  |  |
| Lokacija |  | Količina | Vrsta usluge |
| ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| Blato-centar |  | 25 000m2 | Pometanje, odvoz otpada s javnih površina, pražnjenje koševa za otpatke i sl. |
| Uvale |  | 10 000 m2 |  |
| Općina Blato Blato/Potirna/Uvale |  |  | Odvoz nepropisno odloženog otpada s javnih površina |
| Blato/Prigradica |  |  | Održavanje javnih Wca |
| ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA |  |  |  |
| Blato-centar | 25 000 m2 |  | Košnja 4 x godišnje |
| Blato – ulice van centra i uz dionice cesta u većim uvalama | >12 000 m |  | Košnja minimalno 1 x godišnje |
| Prilazi i prostor oko sakralnih objekta | 6 lokacija |  | Košnja 1 x godišnje |
| Heliodrom | 500 m2 |  | Košnja 2 x godišnje |
| Staro groblje Sv. Križa | 2 000 m2 |  | Košnja 2 x godišnje |
| Blato centar i drvored Lipa | 30 000 m2 |  | Hortikutrurni radovi (orezivanje njega stabala i nasada, popuna stabala/sadnica, zaštita, gnojidba, navodnjavanje i drugi nužni hortikulturni radovi) |
| Sportska i dječja igrališta | 10 000 m2 |  | Održavanje travnjaka, sanacija manjih oštećenja na infrastrukturi, opremi i sl. |
| ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |
| Blato-centar i veće urbanizirane površine u vlasništvu Općine Blato u uvalama | 25 000 m2 |  | Redovno održavanje javno-prometnih površina, ribarnice i tržnice, održavanje i briga o urbano-komunalnoj opremi, prometnoj signalizaciji, obilježavanju pješačkih prijelaza, parkirnih mjesta, izradi i postavljenju stupića i sl |
| Javni prostor i/ustanove u vlasništu Općine Blato | Kulturni centar Blato/ Narodna knjižnica/Sjenica - Gradski park |  | Usluge čišćenja |
| ODRŽAVANJE ODVODNIH KANALA |  |  |  |
| Blato centar | Blato centar |  | Čišćenje minimalno 1 x godišnje i po potrebi |
| OSTALO ODRŽAVANJE |  |  |  |
| Plaže | Prigradica |  | Održavanje (čistoće) plaža i pripadajuće komunalne opreme |
|  | Prižba - Ratak |  | Prihrana šljunkom na početku sezone, održavanje plaža (čistoće) i pripadajuće komunalne opreme |
|  | Zaglav |  | Prihrana šljunkom na početku sezone |
|  | Prišćapac |  | Prihrana šljunkom na početku sezone |
| Blagdanska dekoracija i ukrašavanje | Blato-centar |  | Nabavka i popravak dekorativnih elemenata za blagdansko ukrašavanje te radovi na ukrašavanju odnosno postavljanju i uklanjanju dekorativnih elemenata |
| Ostalo | Po nalogu Komunalnog redarstva Općine Blato |  |  |
| ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  |  |
| Općina Blato | Infrastruktura javne rasvjete na području Općine Blato |  | Podrazumijevanje osiguranje ispravnosti rada svih elemenata, a donosi se na izvor svjetlosti, predspojnih sprava, kandelabera, konzola, stupova, kabela, rasvjetnih armatura i zaštitnih sjenila i stakala kao i betonskih temelja i ostalog raznog ovjesnog pribora. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete osigurava kontinuirano funkcioniranje javne rasvjete uključujući podmiru troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina. Vršit će se popunjavanje javne rasvjete u ulicama Blata u kojma je utvrđeno da ista nedostaje, kao i u uvalama na području općine Blato. |
| ODRŽAVANJE GROBLJA |  |  |  |
| Groblje Sv. Križa | 10 000 m2 |  | Održavanje javnih površina na groblju se odnosi na čišćenje i održavanje staza, košenje i druge poslove na održavanju čistoće, odvozu otpada i manjim popravcima i zahvatima na infrastukturi. |
| ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |
| Nerazvrstane ceste u općini Blato | do 15 km godišnje |  | Košnja 1 x godišnje |
|  | Sanacija udarnih rupa |  | Po nalogu Općine Blato |
|  | Sanacija kolnika ili makadama |  | Po nalogu Općine Blato |
| INTERVENCIJE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA MORA |  |  |  |
| Obalni pojas općine Blato | Obalni pojas općine Blato |  | Po potrebi |
| ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH PASA |  |  |  |
| Općina Blato | Općina Blato |  | Zbrinjavanje napuštenih pasa i sterilizacija mačaka |
| ODRŽAVANJE NASELJA POTIRNA |  |  |  |
| Naselje Potirna | Po potrebi |  | Hortikulturno održavanje trga u Potirni i održavanje komunalno urbane opreme naselja Potirna |