IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA  I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  OPĆINE BLATO 
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca  2025.  godine  
UVOD


Izvješće obuhvaća sve realizirane investicije Općine Blato u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca  2025. godine.


U izvješću navodimo investicije koje su se financirale sredstvima Državnog proračuna, Županijskog proračuna i pravnih osoba u vlasništvu županije i iz Proračuna Općine Blato i njenih pravnih osoba ili zajedničkim ulaganjem gore navedenih subjekata.

1.  Imovinsko pravni poslovi za rekonstrukciju ceste Blato – Gršćica 


U protekloj godini  izdvojeno je 3.392,13 eura za imovinsko pravne poslove ove investicije.  

2. Odvodnja oborinske vode iz centra Blata  


Tijekom 2025. godine  izvršeni su radovi oborinske kanalizacije u dionici C (Ex Petkovića Zlinje) i završetak radova oborinskog i fekalnog kolektora dionice B (20. ulica). 

Za navedene radove izdvojeno je 171.097,35 eura. 
                                                              

            3. Investicije vodoopskrbe i fekalne odvodnje Općine Blato

Investicije vodoopskrbe i fekalne odvodnje Općine Blato obuhvaćaju slijedeće investicije:

· Izgradnja kanalizacijskog sustava Općine Blato

· Vodoopskrba Potirne

· Sanacija gubitaka na vodoopskrbnoj mreži

· Projektna dokumentacija za umrežavanje 3 nove bušotine-izvorišta pitke vode

· Izgradnja precrpne stanice Trstenik

Navedene investicije provodi i realizira Vodovod Blato d.o.o., a Općina Blato sudjeluje u financiranju.

Temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva navedene investicije financirati će se naknadom za razvoj, koja je direktan prihod Vodovoda Blato d.o.o..
 

         4. Postavljanje rasvjetnih stupova  - ekološka javna rasvjeta 


U protekloj godini izdvojeno je 20.236,92 eura za otplatu godišnje rate kojom se financira zamjena javne rasvjete sa energetski učinkovitom i 3.090,25 eura za rasvjetna tijela u Prigradici.      
          5.  Uređenje zapadnog ulaza u mjestu Blatu

 Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato provodi i financira Županijska uprava za ceste Dubrovnik, te je  u prošloj godini provedena javna nabava za izvođenje radova.  
          6. Elektrifikacija neelektrificiranih dijelova otoka Korčule 

U protekloj godini izdvojeno je 4.300,00 eura za elektrifikaciju Črnja luka - Žajkova. 
        7. Rekonstrukcija ceste od naselja Blato do raskrižja na Sitnici  

U proteklom razdoblju nije bilo izdvajanja za ovu investiciju.
        8. Uređenje prometne infrastrukture uvale Prižba

U proteklom razdoblju nije  bilo izdvajanja za ovu investiciju. 
       9. Uređenje nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Općine Blato 

Općina Blato u proteklom razdoblju financirala je asfaltiranje ceste u Bočiću, geodetske poslove za potrebe Doma za odrasle Blato,  sanaciju platoa na trgu uz 1. ulicu, asfaltiranje ceste u Potkantilišću i betoniranje spomenika na Giči za što je izdvojeno 43.150,61 eura.  
      10. Oprema za heliodrom u Blatu

U protekloj godini financirana je oprema za heliodrom u Blatu za što je izdvojeno 7.537,5 eura.
FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE BLATO za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca  2025. godini

Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishođenja sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati pregled po izvorima sredstava.
	R.br
	Naziv investicije
	Planirano za 2025.

                    
	Izmjena i dopuna I
	Izmjena i dopuna II
	Ostvareno od 01. 01. do 31. 12. 2025.
	Izvori financiranja

	1.
	Imov. prav. poslovi Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica
	    10.000,00
	     10.000,00  
	    10.000,00
	     3.392,13
	Prihodi za posebne 
namjene-komunalni doprinos

	2.
	Odvodnja oborinske vode iz centra Blata
	  200.000,00

          134.000,00
	   120.000,00
     90.000,00 
	   120.000,00
     90.000,00
	   89.339,42
   81.757,93
	Pomoći
Opći prihodi i primici

	3.
	Investicije vodoopskrbe i fekalne odvodnje
	     
	
	
	
	

	4.
	Postavljanje rasvjetnih stupova
	      27.000,00
	    27.000,00
	    27.000,00
	    23.327,17 
	Opći prihodi i primici

	5. 
	Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato
	
	
	
	
	
	
	
	Prihodi za posebne namjene kom. dopr.

	6.
	Elektrifikacija neelektrificiranih dijelova otoka Korčule
	              7.000,00
	     4.300,00
	    4.300,00
	          4.300,00
	Prihodi za posebne namjene,
 Komunalni doprinos

	7.
	Rekonstrukcija ceste od Blata do raskrižja na Sitnici
	
	
	
	
	
	
	
	Prihodi za posebne namjene kom. dopr.

	8.
	Uređenje prometne infrastr. Uvale Prižba
	            15.000,00
	   15.000,00
	
	
	Pomoći

	9.
	Uređenje nerazvrstanih cesta i javnih površina na podr. Općine Blato
	            23.000,00

              2.000,00

            26.000,00
	  23.000,00

    2.000,00

  26.000,00
	   23.000,00

    2.000,00

   26.000,00
	 38.276,10 
  3.249,51 

   1.625,00
	Prihodi za posebne namjene 

kom.dopr.

Prihodi za pos.Namjene, nakn. 

za legal.

Opći prihodi i primici

	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Oprema za heliodrom
	
	
	                    7.600,00
	    7.537,50
	Pomoći

	
	UKUPNO
	  446.700,00
	317.300,00
	309.900,00
	252.804,76
	

	
	
	
	
	
	
	


