IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA

ODRŽAVANJA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE I OPSEG RADOVA ODRŽAVANJA UREĐENOG

GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2025. GOD.

Svibanj 2026. god.

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA:

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaćalo je pometanje javnih površina u središtu mjesta, prikupljanje odvoz i deponiranje komunalnog otpada, nabavka spremnika za komunalni otpad i izdvojeno skupljanje otpada, odvoz glomaznog otpada, izdvojeno skupljanje otpada (papir, karton, otpadna mineralna i jestiva ulja, otpadne gume, elektronski i električni otpad, tekstilna roba, plastika, metal . . .), održavanje saniranog odlagališta „Sitnica“ i reciklažnog dvorišta vršilo  se redovno prema «Planu i programu EKO-a d.o.o.». Navedeno uključuje održavanje i upravljanje kompaktorom na odlagalištu Sitnica u suradnji s Komunalnim djelatnostima d.o.o. Kompaktorom se svakodnevno sabija odloženi miješani komunalni otpad. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je nabavku spremnika za izdvojeno sakupljanje otpada, kako bi zamijenili dotrajale spremnike i povećali broj lokacija za odlaganje odvojeno sakupljenog otpada te stvorili preduvjete za povećanje količine izdvojeno sakupljenog otpada. Ukupno je uz sufinanciranje FZOEU i Općine Blato izvršena nabavka 56 metalnih spremnika volumena 1100 l i 40 kompostera. Nabavljeni spremnici su postavljeni po uvalama općine Blato. Popravljeno (zamjena gumenih djelova, zavarivanje rupa i sl.) je 30ak spremnika za miješani komunalni otpad

Vrijednost radova:                               306.925,00 eura

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                    136.925,00 eura       44,6 %

2. Eko d.o.o.                                         170.000,00 eura       55,4 %

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA:

Redovito se vršilo održavanje javno - prometnih površina, održavanje i upravljanje ribarnicom i tržnicom, klupa i prometnih znakova u smislu bojanja i zamjene drvenih elemenata, te zamjena dotrajalih i uništenih i postavljanje novih prometnih znakova, te vodoravno obilježavanje pješačkih prijelaza, parkirnih mjesta, izrada i postavljenje stupića za nesmetan prolaz pješaka i sl.  U suradnji s Općinom Blato izrađena je projektna dokumentacija za uređenje ribarnice u Blatu i izvršena prijava projekta uređenja ribarnice na natječaj FLAGA Šabakun - lokalne akcijske skupine u ribarstvu.

Vrijednost radova:                                  40.000,00 eura

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                       35.300,00 eura        88,25 %

2. Eko d.o.o.                                            4.700,00 eura          11,75 %

3.  ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA:

Održavanje javno-zelenih površina uključuje orezivanje i čišćenje nasada, proljetno okopavanje i zalijevanje, košenje travnjaka, obnova i popuna nasada, sezonska sadnja, zaštita palmi, održavanje dječjeg igrališta, održavanje nogometnog igrališta.  Završen je projekt zamjene starih i oštećenih stabala lipa i palim. Oko zgrade Doma kulture uklonjeno je 15 stabala palmi, 10 ih je zamijenjeno novim sadnicama. Radovi su uključivali rušenje starih i usahli palmi, uklanjanje kamenog vijenca, vađenje korijenja,  vraćanje kamenog vijenca, dovoz zemlje i sadnju. Iznimno osjetljiva situacija je bila sa stablima palme ispred zgrade Doma kulture gdje se je uspjelo zamijeniti palme uz minimalna oštećenja okolnog pločnika. Izvršena je sadnja 70 sadnica lipa. U 2025. nabavljeno je  50 vreća za navodnjavanje koje sistemom kap po kap zalijevaju mlade sadnice. Navedeno se pokazalo kao praktičan, jednostavan i učinkovit način zalijevanja mladih sadnica. Izvršena je folijarna prihrana aminokiselinama i NPK hranjivima sve u cilju ublažavanja posljedica ekstremnih uvjeta tijekom ljetnog dijela godine (suša, visoke temperature) kojima je drvored izložen. Zbog intezivnog napada lisnih uši i posljedičnog stvaranja medne rose na drvoredu lipa i pojedinm stablima u gradskom parku angažirana je ovlaštena tvrtka koja je provela zaštitu. Tijekom listopada, u suradnji s TZ Općine Blato posađeno je dodatnih 10 sadnica lipa.

Vrijednost radova:                               83.800,00 eura

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                    83.800,00 eura          100 %

# 4.  ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE:

Upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete osigurava kontinuirano funkcioniranje javne rasvjete uključujući podmiru troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina. Proveden je projekt zamjene ekoloških rasvjetnih tijela u uvali Gršćica i na Prižbi na lokacijama na kojima još nije izvršena zamjena ekološkom javnom rasvjetom. Nastavilo se je s nabavkom i postavljanjem javne rasvjete na lokacijama na kojim se ukazala potreba, gdje uvjeti dopuštaju postavljanje rasvjete i za koje je dobiven nalog za postavljanje. Položio se se kabel za javnu rasvjetu na dionici Črnja Luka – Borova.

Vrijednost radova:                               90.881,70 eura

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                    75.881,70 eura         83,50 %

2. EKO d.o.o.                                       15.000,00 eura         16,50 %

5. ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH KANALA

Održavanje kišnih slivnika, taložnica i odvodnih kanala vršilo se prema potrebi, a generalno čišćenje se obavlja prije jesenskih kiša. U suradnji s DVD-om Blato izvršeno je čišćenje zatrpanog i djelomično urušenog odvodnog kanala ispod kolnika u 1. Ulici u predjelu Krtinja, a radi sprečavanja plavljenja privatnih objekta.

Vrijednost radova:                                  1.500,00 eura

Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                        1.500,00 eura           100 %

# 6. ODRŽAVANJE GROBLJA:

Temeljem „Odluke o groblju“ i “ Plana i programa Eko-a d.o.o. za 2025. god.“ na groblju Sv. Križa se uz redovno održavanje izvršilo 57 ukopa,  6 prijenosa i 3 čišćenja. Uređenje „Starog groblja“ vršilo se pred „Uskrs“.

Vrijednost radova:                                16.000,00 eura

Izvori financiranja:

1. Eko d.o.o.                                          16.000,00 eura          100 %

7.  ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Vršena je košnja nerazvrstanih cesta te se je mjestimično vršilo nasipanje jalovinom, održavani su prilazni putevi do nekoliko crkvica oko Blata.

Vrijednost radova:       6.123,57 eura

1. Općina Blato            6.123,57 eura  100,00%

8. ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH PASA I MAČAKA

Vrijednost radova : 3.116,24 eura

- Općina Blato      3.116,24 eura        100,00%

9.  INTERVENCIJE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA MORA

Planirana sredstva za intervencije u slučaju onečišćenja mora za  2025. god. nisu utrošena.

# 10.  OSTALO ODRŽAVANJE:

# Pod ostalim održavanjem podrazumijevamo: održavanje plaža; najam hale za izdvojeno skupljanje otpada, nabavka i popravak dekorativnih elemenata za blagdansko ukrašavanje; nabavka košarica za sitni otpad, klupa i najam auto košare. Izvršeno je održavanje pročelja zvonika i izvršena zamjena zastave.

Vrijednost radova:      30.600,00 eura

Izvori financiranja:

1. Općina Blato           27.600,00 eura     90,20  %

2. Eko d.o.o.                  3.000,00 eura       9,80  %

11. ODRŽAVANJE NASELJA POTIRNA

Vrijednost radova       6.000,00 eura

Izvori financiranja:

- Općina Blato             6.000,00 eura   100%

12. NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA

Temeljem Javnog poziva FZOEU za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada Općini Blato su u 2023. godini odobrena sredstva za nabavku spremnika za odvojeno sakupljanje otpada, također EKO-u d.o.o. su putem istog javnog poziva 2024. god. odobrena sredstva za nabavku spremnika za odvojeno sakupljanje otpada. Ugovori o nabavi spremnika za odvojeno sakupljanje otpada realizirani su u 2025. godini. FZOEU sufinancira nabavku spremnika za izdvojeno sakupljanje otpada kako bi zamijenili dotrajale spremnike i povećali broj lokacija za odlaganje odvojeno sakupljenog otpada na području općine Blato te stvorili preduvjete za povećanje količine izdvojeno sakupljenog otpada. Ukupno je uz sufinanciranje FZOEU nabavljeno 56 spremnika volumena 1100 l i 40 kompostera. Sredinom godine je nabavljeno još 10 spremnika volumena 1100 l.

Vrijednost radova:                                 52.495,88 eura

Izvori financiranja:

| - Općina Blato - FZOEU | 25.098,88 eura 47,80 % 27.397,00 eura 52,20 % |
| --- | --- |

|  | VRSTE ODRŽAVANJA | PLANIRANO ZA 2025. (eura) | OSTVARENO U RAZDOBLJU OD 01.01.2025.-31.12.2025 (eura) | IZVORI FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 136.425,00 170.000,00 | 136.425,00 170.000,00 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 35.300,00 4.700,00 | 35.300,00 4.700,00 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
| 3. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | 83.800,00 | 83.800,00 | OPĆINA BLATO |
| 4. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 75.000,00 15.000,00 | 75.881,70 15.000,00 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
| 5. | ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH KANALA | 1.500,00 | 1.500,00 | OPĆINA BLATO |
| 6. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 16.000,00 | 16.000,00 | EKO d.o.o. |
| 7. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 6.000,00 | 6.123,57 | OPĆINA BLATO |
| 8. | ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH PASA | 2.500,00 | 3.116,24 | OPĆINA BLATO |
| 9. | INTERVENCIJE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA MORA | 1.300,00 | 0,00 | OPĆINA BLATO |
| 10. | OSTALO ODRŽAVANJE | 27.600,00 3.000,00 | 27.600,00 3.000,00 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. |
| 11. | ODRŽAVANJE NASELJA POTIRNA | 6.000,00 | 6.000,00 | OPĆINA BLATO |
| 12. | NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA | 24.865,00 27.743,00 | 25.098,88 27.397,00 | OPĆINA BLATO FZOEU |
|  | UKUPNO | 400.290,00 208.700,00 27.743,00 | 400.845,39 208.700,00 27.397,00 | OPĆINA BLATO EKO d.o.o. FZOEU |
|  | SVEUKUPNA VRIJEDNOST PROGRAMA | 636.733,00 | 636.942,39 |  |