IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE I OPSEG RADOVA ODRŽAVANJA UREĐENOG
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 30.06.2026. GOD.


1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA:

Održavanje čistoće javnih površina podrazumijeva svakodnevno organizirano održavanje čistoće javnih i zelenih površina, sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, uklanjanje i zbrinjavanje nepropisno odloženog otpada s javnih površina te organizirano prikupljanje i odvoz otpada iz kanti i koševa na javnim ili zelenim površinama te plažama, a naročito u aktivnostima priprema za turističku sezonu. Izvršena je nabavka 12 plastičnih i 5 metalnih novih koševa za otpatke, 10 metalnih spremnika volumena 1100 litara i 80 plastičnih kanti volumena 120 i 240 litara za sakupljanje komunalnog otpada od kućanstva. Samostalno ili u suradnji s građanima sudjelovalo se u akcijama sakupljanja otpada, čišćenje podmorja u Prigradici i izvanrednom sakupljanju otpada s plaža u Zaglavu, Prižbi, Prigradici i na Prišćapcu.

Vrijednost radova:                              78.500,00 eura     
Izvori financiranja:
1. Općina Blato                             85,9%        
2. EKO d.o.o.                               14,1%       

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA:
Redovito se vršilo održavanje javno - prometnih površina, održavanje i upravljanje ribarnicom i tržnicom, vršeno je održavanje klupa, bojanje i zamjena dotrajalih drvenih elemenata, u Gradskom parku, 1. Ulici i na sjenici u Gradskom parku, te zamjena dotrajalih i uništenih te postavljanje novih prometnih znakova, izvršeno je obilježavanje pješačkih prijelaza, parkirnih mjesta, postavljeni i održavani su stupići za nesmetan prolaz pješaka i sl, uz redovno održavanje izvršena je i  adaptacija fontane nakon oštećenja. 
Vrijednost radova:                                31.198,36 eur
Izvori financiranja:
1. Općina Blato                                     87,2 %
2. EKO d.o.o.                                       12,8  %




 3.  ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA:

Održavanje javno-zelenih površina uključivalo je orezivanje i čišćenje nasada, proljetno okopavanje i zalijevanje, košenje travnjaka, obnovu i popunu nasada, redovito je vršena preventivna zaštita palmi, održavanje dječjih igrališta, održavanje nogometnog igrališta, te održavanje nasada, živice, travnjaka u „gradskom parku“. Izvršena je nabavka 30 dodatnih vreća za navodnjavanje za mlade sadnice i obavljena prihrana aminokiselinama i NPK hranjivima. Popravljene su branke za mali nogomet u Prigradici i temeljito obnovljeni koševi za košarku. 
Vrijednost radova:                              59.250,00 eura   
Izvori financiranja:
1. Općina Blato                              84,4%
2. EKO d.o.o.                                15,6%  


4.  ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE:

Podrazumijevalo je vršenje radova na osiguranju ispravnosti rada svih elemenata, a odnose se na izvor svjetlosti, predspojnih sprava, kandelabera, konzola, stupova, kabela, rasvjetnih armatura, zaštitnih sjenila i stakala kao i betonskih temelja i ostalog raznog ovjesnog pribora. Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete osigurava kontinuirano funkcioniranje javne rasvjete uključujući podmiru troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina. Izvršilo se postavljanje nove javne rasvjete u 71. Ulici, tijekom radova na vodoopskrbi položen je kabel za javnu rasvjetu u uvali Žukova, a na nekoliko lokacija na području Općine Blato izvršena je zamjena oštećenih kandelabera.                                                            
Vrijednost radova:                                37.752,00 eura
Izvori financiranja:
1. Općina Blato                                     

5. ODRŽAVANJE ODVODNIH KANALA
Održavanje kišnih slivnika, taložnica i odvodnih kanala vršilo se prema potrebi. Generalno čišćenje vrši se prije jesenskih kiša. Zamijenjena je postojeća i oštećena rešetka na kanalu uz rub 32. Ulice kraj dječjeg vrtića s jačom rešetkom koja može izdržati slučajan prolaz vozila.
Vrijednost radova:                                  750,00  eura
Izvori financiranja:

1. Općina Blato                                       
6. ODRŽAVANJE GROBLJA:

Održavanje groblja se odnosi na čišćenje i održavanje staza, košenje i druge poslove na održavanju čistoće groblja. Uređenje „Starog groblja“ se izvršilo pred „Uskrs“. Nabavljena su nova tri metalna spremnika volumena 1100 l i 10 plastičnih kanti volumena 120 litara za komunalni otpad koja su postavljena na groblju. Postavljen je rukohvat na stepenicama iza crkve. U prvih 6 mjeseci 2026. izvršeno je 28 ukopa, 8 čišćenja i 8 prijenosa. 
Vrijednost radova:                                 12.500,00  eura
Izvori financiranja:
1. Eko d.o.o.                                           

7.  ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Započeto je s košnjom nerazvrstanih cesta te se je mjestimično vršilo nasipanje jalovinom. U Blatu je izvršeno saniranje udarnih rupa asfaltom.
Vrijednost radova:       10.469,16 eura                              
Izvori financiranja:
1. Općina Blato    

8.  INTERVENCIJE  U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA MORA 
Planirana sredstva za intervencije u slučaju onečišćenja mora za prvih 6 mjeseci 2026. god. nisu utrošena.

9. ZBRINJAVANJE  NAPUŠTENIH PASA 
Za zbrinjavanje napuštenih pasa, te sterilizaciju mačaka za prvih 6 mjeseci 2026. god izdvojilo se 1.368,62 eura.

10. ODRŽAVANJE NASELJA POTIRNA       
 U uvali Nova započeli su radovi na  proširenju i uređenju prostora za smještaj dodatna 4 spremnika za odvojeno sakupljanje otpada.

11.  OSTALO ODRŽAVANJE:
  
Pod ostalim održavanjem podrazumijevamo: održavanje plaža i pripadajuće komunalne opreme;  nabavku i popravak  dekorativnih elemenata za blagdansko ukrašavanje te radove na ukrašavanju. Najam auto košare i ostalih specijalnih vozila i strojeva sukladno potrebama van redovnog održavanja.                                                                                
Vrijednost radova:                                 19.850,00 eura
Izvori financiranja:
1. Općina Blato                                      

















		
	VRSTE ODRŽAVANJA
	PLANIRANO
ZA 2026.


(eura)
	OSTVARENO U RAZDOBLJU OD
01.01.2026.-30.06.2026.
(eura)
	
	IZVORI FINANCIRANJA

	1.
	ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA
	128.000,00
	67.500,00
	
	OPĆINA BLATO

	
	
	22.000,00
	11.000,00
	
	EKO d.o.o.

	2.
	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
	51.000,00
	27.198,36
	


	OPĆINA BLATO

	
	
	8.000,00
	4.000,00
	
	EKO d.o.o.

	3.
	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
	94.000,00
	50.000,00
	
	OPĆINA BLATO

	
	
	18,500,00
	9.250,00
	
	EKO d.o.o.

	4.
	
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

	105.000,00
	37.752,56
	
	OPĆINA BLATO

	5.
	
ODRŽAVANJE ODVODNIH KANALA

	1.500,00
	750,00
	
	OPĆINA BLATO

	6.
	ODRŽAVANJE GROBLJA
	25.000,00
	12,500.00
	
	
EKO d.o.o.


	7.
	
ODRŽAVANJE  NERAZVRSTANIH CESTA

	6.000,00
	10.469,16
	
	OPĆINA BLATO

	8.
	
ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH PASA

	2.500,00
	1.368,62
	
	OPĆINA BLATO

	9.
	
INTERVENCIJE  U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA MORA
	1.300,00
	0,00
	
	OPĆINA BLATO

	10.
	OSTALO ODRŽAVANJE
	36.700,00
	
19.850,00

	
	OPĆINA BLATO

	11.
	
ODRŽAVANJE NASELJA POTIRNA

	6.000,00
	0,00
	
	OPĆINA BLATO

	
	

UKUPNO


	
432.000,00
	
214.888,70
	
	

OPĆINA    BLATO


	
	
	
73.500,00

	36.750,00
	
	
EKO d.o.o

	
	
SVEUKUPNA VRIJEDNOST PROGRAMA

	505.500,00
	251.638,70
	
	







