IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA  KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  2026.  godine  
UVOD


Izvješće obuhvaća sve realizirane investicije Općine Blato u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja  2026. godine.


U izvješću navodimo investicije koje su se financirale sredstvima Državnog proračuna, Županijskog proračuna i pravnih osoba u vlasništvu županije i iz Proračuna Općine Blato i njenih pravnih osoba ili zajedničkim ulaganjem gore navedenih subjekata.

1.  Izgradnja I kata dječjeg vrtića i jaslica u Blatu  



Dogradnjom I kata vrtića osigurat će se nova tri dnevna boravka za vrtićke skupine.


    Izrađena je kompletna projektna dokumentacija i ishođena je građevinska dozvola. 



Ukupna procijenjena vrijednost projekta (izvođenje svih radova sa opremanjem) prema zadnjim projektantskim cijenama iz ožujka 2024. godine iznosi 1.401.895,85 eura bez PDV-a, što sa PDV-om iznosi 1.752.369,81 eura.



  



U prvoj polovici godine nije bilo izdvajanja za ovu investiciju.  
 



2.  Izrada prostorno planske  dokumentacije 


Općini Blato dodijeljena su financijska sredstva u iznosu od 30.000,00 eura za izradu cjelovite izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato i 18.000,00 eura za Izmjenu i dopunu Urbanističkog plana uređenja Krtinja nove generacije putem elektroničkog sustava „e Planovi“ sukladno Zakonu o prostornom uređenju, stoga je ove godine započeta izrada navedenih planova.


U prvoj polovici godine ukupno je izdvojeno 20.637,50 eura.

3. Uređenje prostora za udrugu Vicenca Blato 


Projekt se financira putem ITP-a (Integrirani teritorijalni program). Trenutno je u tijeku izvođenje radova koju provodi tvrtka Čerin, a ukupna vrijednost radova iznosi 664.096,62 eura sa PDV-om. Rekonstrukcija prostora bi trebala biti realizirana do kraja 2026. godine. 
U tijeku je okončanje postupka javne nabave za senzornu sobu.
Ukupna bespovratna sredstva za ovu investiciju putem ITP-a iznose 425.000,00 eura, te putem MRRFEU gdje je osigurano sredstva u visini od 42.043,95 eura.

U prvoj polovici godine za ovu investiciju je ukupno izdvojeno 19.679,59 eura.
4. Izgradnja športskih terena na Prižbi


 U prvoj polovici godine izvođeni su radovi II faze športskih terena na Prižbi (izgradnja multifunkcionalnog igrališta, tenisko igralište, kao i sve potrebne instalacije za završetak projekta u 3. fazi). Ukupna vrijednost II faze temeljem provedene javne nabave i sklopljenog ugovora sa zajednicom ponuditelja tvrtka Čerin i Dubrovnik ceste iznosi 311.157,50 eura sa PDV-om. 
Za ovaj projekt Općina Blato je iz Programa razvoja otoka za 2026. godinu osigurala bespovratnih 102.430,00 eura.

U prvoj polovici godine ukupno je za ovu investiciju izdvojeno 199.086,69 eura.

5.
 Izgradnja teniskog terena u Krtinji 

              Općini Blato dodijeljena su financijska sredstva od Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 104.940,00 eura za izgradnju teniskog terena u Krtinji.


Provedena je javna nabava i sklopljen je ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem Reliance d.o.o. čija ponuda iznosi 306.195,71 eura sa PDV-om.



U prvoj polovici godine ukupno je za ovu investiciju izdvojeno 235.489,11 eura.
6.
Vatrogasni dom Blato


Općina Blato je u prvoj polovici godine na ovome projektu izradila projektnu dokumentaciju za izgradnju Vatrogasnog doma, ishodovala građevinsku dozvolu i izvršila projektnu prijavu na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za realizaciju ovoga projekta. Temeljem provedenog ograničenog javnog poziva Općini Blato su dodjeljena bespovratna sredstva u visini 935.000,00 eura preko ITP – a (Integrirani teritorijalni program).
             Za ovu investiciju u prvoj polovici godine izdvojeno je ukupno 75.625,87 eura za plaćanje izrade glavnoga projekta izgradnje, za priključenje na električnu energiju i drugu ratu temeljem kupoprodajnog ugovora.
7.
Uređenje ribarnice u Blatu


Općina Blato  u slijedećoj  godini planira započeti sa realizacijom uređenja ribarnice u Blatu za što će se izdvojiti 70.000,00 eura.
  


Uređenje ribarnice podrazumijeva postavljanje nove električne i vodovodne instalacije, postavljanje novih podova, rashladne komore, sanitarnog čvora i nabavku kompletne opreme. 


Projekt će se financirati preko „FLAG ŠABAKUN“ (lokalna akcijska skupina u ribarstvu). 


Procijenjena vrijednost ovog projekta iznosi 200.000,00 eura.
U prvoj polovici godine nije bilo izdvajanja za ovu investiciji, u tijeku je priprema postupaka javne nabave.
8.
Sanacija zgrade Doma kulture


U prvoj polovici godine ukupno je realizirano 7.546,25 eura na radovima u zgradi Općine Blato.
9.
Uređenje „Ex Petkovića Zlinje“
            Nakon završetka radova na oborinskoj kanalizaciji iz mjesta Blata planira se izvršiti uređenje zemljišta istočno od nogometnog igrališta NK Zmaj -  „Ex Petkovića Zlinje“.


U tom smislu Općina Blato planira u slijedećoj godini izdvojiti 15.000,00 eura za izradu projektne dokumentacije.  

U prvoj polovici godine Općina Blato je izdvojila 1.250,00 eura za geodetsku podlogu.
10.
Projektna dokumentacija za izgradnju športske dvorane u Krtinji

            Općina Blato u slijedećoj godini planira izvršiti izmjenu projektne dokumentacije za

izgradnju športske dvorane u Krtinji  za što će se izdvojiti 100.000,00 eura i 10.000,00 eura za otkupe zemljišta.
            U prvoj polovici godine za ovu investiciju nije bilo izdvajanja.
11. Poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjem vrtiću
Općina Blato prijavila je projekt  „Opremanje matičnog dječjeg vrtića u Blatu“ na  poziv „Dostupnost  kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim  vrtićima“ , Ministarstva demografije i  useljeništva RH. Ukupna  vrijednost  projekta  iznosi  45.903,30 eura, a  Općini  Blato odobreno je 32.133,71 eura.

U prvoj polovici godine za ovu investiciju utrošeno je 2.500,00 eura za kupnju harmonike.
FINANCIRANJE PROGRAMA  KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  2025. godini

Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishođenja sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati pregled po izvorima sredstava.

	R. broj
	Naziv investicije 
	Program 2026.

Iznos u      eurima
	 Ostvareno od 01. 01. do 30. 06.2026.
	Izvori financiranja

	1.
	Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica
	       500.000,00
	
	 Pomoći



	2.
	Izrada prostorno planske dokumentacije
	         30.000,00
	20.637,50
	Pomoći

	3.
	Uređenje prostora za Udrugu Vicenca Blato
	302.500,00

42.500,00

425.000,00
	19.679,59

	Pomoći

Opći prihodi i primici

Europski fond za regionalni razvoj

	4.
	Izgradnja športskih terena na Prižbi
	       154.050,00
	199.086,69
	Pomoći



	5.
	Izgradnja teniskog terena u Krtinji
	       110.000,00

         70.000,00 
	235.489,11

	Opći prihodi i primici

Pomoći

	6.
	Vatrogasni dom Blato
	         11.670,00

       100.000,00
	75.625,87
	Opći prihodi i primici

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

	7.
	Uređenje ribarnice u Blatu
	         35.000,00

         35.000,00  
	
	Pomoći

Opći prihodi i primici



	8.
	Sanacija zgrade Doma kulture
	          10.000,00
	7.546,25
	Opći prihodi i primici

	9.
	Uređenje „Ex Petkovića Zlinje“
	          15.000,00 
	1.250,00
	Pomoći

	10.
	Projektna dokumentacija za izgradnju športske dvorane u Krtinji
	        100.000,00

          10.000,00
	
	Pomoći

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

	11.
	Poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjem vrtiću
	
	2.500,00
	Pomoći

	
	UKUPNO
	     1.950.720,00  
	561.815,01
	


